一次性消耗量标准编制管理规定

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  根据《湖南省建设工程造价管理办法》（湖南省人民政府令第192号）、2014年《湖南省建设工程计价办法》等有关规定，为补充和完善计价依据，规范一次性消耗量标准编制程序，特制订本规定。

第二条  一次性消耗量标准是指因现行计价依据缺项或采用的新技术、新工艺、新材料、新设备而编制的，经造价管理部门审定批准后作为工程结算依据的消耗量标准。

第三条  下列情形不得编制补充一次性消耗量标准：

1、计价依据中明确规定允许换算和调整的项目；2、在计价依据已综合考虑各种因素的项目；3、未经国家有关部门批准的新技术、新工艺、新材料、新设备项目。

第四条  一次性消耗量标准原则上适用单个项目，发布时应明确具体工程项目，适用范围及使用期限。但是，通过省站组织评审听证后，一次性消耗量标准可做补充消耗量标准全省适用。

第二章编制方法和要求

第五条  一次性消耗量标准由建设单位与施工单位协商编制，并满足以下要求：

1、项目在工程招投标时，可先按暂定价执行；

2、工程实施过程中，建设单位、监理单位应到现场了解补充项目的施工工艺，并会同施工单位在现场进行测算、记录相关数据，并予签字确认。

3、一次性消耗量标准中的人工、材料、机械消耗量，应以该工程的施工图纸、正常的施工条件、合理的施工方法、现行的施工及验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程和有关规定为依据进行测算；主要材料的损耗率应符合现行各专业计价依据中定额的规定；周转性材料的计算应与现行各专业计价依据中定额的计算口径一致。

4、一次性消耗量标准中的人工、材料、机械台班单价应按照工程造价管理部门发布的造价信息编制，如无造价信息的，由双方询价后确定。

第六条  项目建设单位与施工单位对一次性消耗量标准编制资料的真实性负责。

第三章 受理和审核

第七条  建设单位与施工单位将编制的一次性消耗量标准及审核申请（详见附表）、相关的设计图纸、合同、洽商记录、签证、施工组织设计或施工方案、工料机测算资料及其他相关资料整理后，送施工报建管辖的工程造价管理机构。

第八条  工程造价管理机构应根据第三条和第七条的规定在五个工作日内决定是否受理。对于决定不予受理的，应告知理由。

第九条  工程造价管理机构受理后，由经办人负责对一次性消耗量标准的相关资料进行审查。必要时可组织相关人员到现场调查核实及召开专题讨论会议，对一次性消耗量标准中的人工、材料、机械消耗量及价格进行审定。

第十条  一次性消耗量标准应当按照现行建设工程定额编制的原则进行编制；工程量计算规则及计量单位应与国家工程量计量规范一致。

第十一条  经办人拟定一次消耗量标准批复文件的初稿，经科室负责人复核修改、签署意见后，报分管领导签发。

第四章 责任监管

第十二条  对在工程造价咨询活动中使用未经审批的一次性消耗量标准，导致造价纠纷或造成国有资产流失的，工程造价管理机构将根据有关规定对工程造价咨询企业及施工单位进行处理。

第十三条  对在审核一次性消耗量标准过程中，偏袒某方、弄虚作假的，视情节给予处分，构成违法犯罪的移送纪检监察处理。

第十四条  各市州建设工程造价管理站应在十五日内，将审定的一次性消耗量标准及编制资料报工程造价管理总站备案后发布。

附件

一次性消耗量标准审核申请单

编号：                                            日期：

| 项目名称 |  |  |  | 一次性消耗量标准名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位（签章） |  |  |  | 建设单位（签章） |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 申请理由 |  |  |  |  |  |  |
| 是否受理 | 是 | 受理时间 |  |  |  |  |
|  | 否 | 不受理理由 |  |  |  |  |
| 经办人（签字） |  |  | 科室负责人（签字） |  |  |  |