附件1

2018年上半年全省建筑工程安全生产目标管理考核

工作目标考核评分表

| 考核单位 | 上半年监督规范化执行情况考核扣分 | 上半年工作目标考核扣分（规范化执行情况除外） | 上半年安全生产事故情况 | 上半年工作目标考核扣分点（规范化执行情况除外） | 上半年工作目标考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市住房和城乡建设委员会 | 2.9 | 7.5 | 发生一般生产安全事故3起，死亡4人 | 1、未建立差别化管理台账，未对安全生产隐患突出的企业实施差别化管理。扣2分 2、项目安全生产标准化考评层级监督抽查资料不齐全。扣1分 3、检查四个项目有17名关键岗位人员（含项目经理）未到岗。扣2.1分 4、检查发现四个项目6台建筑起重机械（提升设备）设备安全隐患较突出。扣2.4分 | 89.6 |
| 株洲市住房和城乡建设局 | 7.2 | 8 | 无 | - 神骅•白金汉宫二期B标桩基施工未办理施工许可，擅自施工，扣2分； - 上景•领秀时代3.2期设计要求的框支框架、底部加强区的剪力墙、框架分部为二级、三级抗震等级，根据设计要求必须使用抗震钢筋，而该项目前期进场的钢筋均为非抗震钢筋，扣2分； - 上景•领秀时代、中国移动（湖南株洲）数据中心一期存在脚手架、卸料平台未按方案搭设或未编制专项方案的情况，扣1.2分; - 受检4个项目多人次未到岗履职，扣1.2分 - 检查发现四个项目4台建筑起重机械（提升设备）设备安全隐患较突出。扣1.6分. | 84.8 |
| 湘潭市住房和城乡建设局 | 6.1 | 10.6 | 发生一般生产安全事故1起，死亡1人 | - 恒大·养生谷项目项目未取得建设工程规划许可证、未办理质量安全监督手续、使用白图施工（图纸只有报建图专用章和恒大总工室图纸专用章）、无施工合同、未见监理合同。项目未录入监管信息平台，扣2分; - 受检的三个项目无混凝土试块养护室，或不按规定设置同条件养护试块，扣1.2分; - 受检的三个项目支模架、脚手架未按方案进行搭设，扣1.2分； - 受检项目2台次的起重机械设备安全隐患突出，未及时督促整改，扣0.8分 - 受检项目4人次未到岗履职，扣0.4分; - 受检的三个项目对监督过程中发现的质量安全隐患，未跟踪督促整改到位继续施工，且未落实执法措施，扣3分； - 督查发现非法违法建设问题突出，扣2分。 | 83.3 |
| 邵阳市住房和城乡建设局 | 5.2 | 11.9 | 无 | 1、新宁县香杉湖公馆一期、东方年华住宅小区项目规范化监督信息录入不及时、不准确、不完整，新宁县香杉湖公馆一期、新宁县木材公司棚户改造、京都世纪城项目存在录入不真实、弄虚作假或发现问题不督促整改的情况，扣1.9分； 2、受检的四个项目项目现场未建立标准养护室或不按规定设置同条件养护试块，扣1分； 4、受检的项目对监督过程中发现的质量安全隐患，未跟踪督促整改到位继续施工，且未落实执法措施，扣3分； 5、受检的四个项目对起重机械设备安装、顶升加节、拆卸等关键环节责任不落实，扣2分； 6、京都世纪城、东方年华住宅小区项目脚手架、支模架搭设与施工方案不一致，扣0.8分； 7、受检的三个项目存在监理专项整治开展不理，监理单位人员不到岗、不履职的情况，扣1.2分； 8、新宁县香杉湖公馆、新宁县木材公司棚户改造项目经理未到岗履职，其他多名关键岗位人员未到岗，扣2分。 | 82.9 |
| 岳阳市住房和城乡建设局 | 6 | 9.2 | 无 | 1、金鹗花园二期、华容县城市广场H区1-2#楼、洞庭湖博物馆主馆土建项目现场未建立标准养护室或不按规定设置同条件养护试块，扣0.8分； 2、金鹗花园二期、华容县城市广场H区1-2#楼项目对监督过程中发现的质量安全隐患，未跟踪督促整改到位继续施工，且未落实执法措施，扣2分； 3、受检的三个项目对起重机械设备安装、顶升加节、拆卸等关键环节责任不落实，扣1.2分； 4、受检的三个项目发现钢管、扣件未根据实际批次按规定进场验收，扣1.2分； 5、金鹗花园二期、华容县城市广场H区1-2#楼项目脚手架、支模架搭设与施工方案不一致，扣0.8分； 6、受检的三个项目监理专项整治不到位，扣1.2分； 7、受检的项目多名关键岗位人员未到岗履职，扣2分。 | 84.8 |
| 张家界市住房和城乡建设局 | 5.4 | 9.3 | 发生一般生产安全事故1起，死亡1人 | 1、监理专项整治工作有待进一步加强，扣1.2分。 2、检查4个项目，2个项目经理不履职，1个总监不履职，其他关键岗位人员不履职，未及时督促整改，扣3.5分。 3、检查4个项目，8名关键岗位人员（含项目经理）不在岗，扣1.2分。 4、受检3个项目的脚手架、支模架无专项施工方案（高支模无专家论证和开工条件审查），扣1.2分。 5、检查4个项目3台建筑起重机械（提升设备）设备安全隐患较突出，扣1.2分。 6、丽景天下二期和慈利县博联天街项目安全文明施工差，扬尘控制差，扣1分。 | 85.3 |
| 益阳市住房和城乡建设局 | 3.2 | 12.8 | 发生一般生产安全事故2起，死亡2人 | 1、未对安全生产隐患突出的企业实施差别化管理。扣1分 2、并建立本地区（含县市区）非法违法项目台账的，扣1分 3、检查四个项目有41名关键岗位人员（含项目经理）未到岗。扣4.1分 4、检查发现四个项目6台建筑起重机械（提升设备）设备安全隐患较突出。扣2.4分 5、检查发现2个项目爬架安全隐患突出。扣2分 6、易地扶贫项目台账未及时更新。扣1分 7、检查发现2个项目脚手架支模架未按专项方案进行搭设。扣0.8分 8、检查发现梓湖御园二期建筑扬尘控制不到位。扣0.5分 | 84 |
| 常德市住房和城乡建设局 | 6.2 | 6.7 | 无 | 1、检查四个项目有28名关键岗位人员（含总监）未到岗。扣2.8分 2、检查发现四个项目6台建筑起重机械（提升设备）设备安全隐患较突出。扣2.4分 3、检查发现汉晨·江南景园高支模安全隐患突出，监督人员未及时督促整改的。扣1分 4、检查发现汉晨·江南景园建筑扬尘控制不到位。扣0.5分 | 87.1 |
| 娄底市住房和城乡建设局 | 5.9 | 12.1 | 无 | 1、受检的四个项目规范化监督信息录入不及时、不准确、不完整，且存在录入不真实、弄虚作假或发现问题不督促整改的情况，扣2.9分； 2、受检的四个项目项目现场未建立标准养护室或不按规定设置同条件养护试块，扣1.2分； 3、受检的两个项目对监督过程中发现的质量安全隐患，未跟踪督促整改到位继续施工，且未落实执法措施，扣2分； 4、受检的四个项目对起重机械设备安装、顶升加节、拆卸等关键环节责任不落实，扣2分； 5、受检三个项目脚手架、支模架搭设与施工方案不一致，扣2分； 6、受检项目多名关键岗位人员不到岗，不履职，扣4.1分。 | 82 |
| 郴州市住房和城乡建设局 | 6 | 10.1 | 无 | 1、检查发现三个工程，项目部和监理部共有10名关键岗位人员不到岗，扣1分 2、中润豪苑、郴州市大型货运配载中心项目监理单位人员不到岗、不履职行为问题突出，扣0.8分 3、郴州市大型货运配载中心项目现场文明施工差，扬尘防治措施落实不到位，扣0.5分 4、中润豪苑、郴州长卷·林邑仙都项目设备安全隐患突出，扣0.8分 5、中润豪苑、临武县易地扶贫搬迁集中安置项目支模架未按专项方案进行搭设，扣0.8分；郴州长卷·林邑仙都、中润豪苑项目卸料平台未编制专项施工方案，扣0.8分。 6、检查的4个项目均存在未按规定设置同条件养护试块情形，扣2分 7、郴州市大型货运配载中心项目未取得施工许可擅自开工建设、项目质量安全问题突出，执法不到位、未实际停工，扣1分 8、郴州市大型货运配载中心项目有关许可信息和规范化监督信息等录入平台不及时、不准确、不完整，扣0.4分 9、未督促行业协会对安全生产标准化考评“不合格”项目的企业开展安全认证动态核查的，扣1分; 10、郴州市大型货运配载中心项目考评结果严重失实，扣1分 | 83.9 |
| 永州市住房和城乡规划建设局 | 7.7 | 15.1 | 发生一般生产安全事故4起，死亡4人 | 1、未建立差别化管理台账，未对安全生产隐患突出的企业实施差别化管理，扣2分。 2、检查4个项目，6名关键岗位人员不到岗、不履职（含项目经理、总监），扣2.6分 3、受检3个项目的脚手架、支模架未按专项施工方案搭设，扣1.2分 4、检查4个项目2台建筑起重机械（提升设备）设备安全隐患较突出，扣0.8分。 5、东安县御景府项目文明施工差，扬尘控制差，扣0.5分。 6、东安县白牙市镇第三小学教学楼项目部和监理部均无人到岗，扣2分； 7、受检的四个项目箍筋箍筋加工平直段未能满足10d、750mm，永州市残疾人康复中心建设项目使用不是抗震钢筋也未进行屈强比、总伸长率等检测，扣2分； 8、受检的四个项目对监督过程中发现的质量安全隐患，未跟踪督促整改到位继续施工，且未落实执法措施，扣4分； | 77.2 |
| 怀化市住房和城乡建设局 | 6.4 | 13.7 | 发生一般生产安全事故3起，死亡3人 | 1、受检的三个项目规范化监督信息录入不及时、不准确、不完整，扣0.8分； 2、受检的三个项目规范化录入不真实、弄虚作假或发现问题不督促整改，扣1.5分； 3、受检的四个项目项目现场未建立标准养护室或不按规定设置同条件养护试块，扣1.2分； 4、受检的项目对监督过程中发现的质量安全隐患，未跟踪督促整改到位继续施工，且未落实执法措施，扣3分； 5、受检的四个项目对起重机械设备安装、顶升加节、拆卸等关键环节责任不落实，扣2.8分； 6、受检三个项目脚手架、支模架搭设与施工方案不一致，扣2.4分； 7、受检项目多名关键岗位人员不到岗，不履职，扣2分。 | 79.9 |
| 湘西自治州住房和城乡建设局 | 7.3 | 11 | 发生一般生产安全事故1起，死亡1人 | 1、未建立差别化管理台账，未对安全生产隐患突出的企业实施差别化管理，扣2分。 2、检查项目多名关键岗位人员不到岗、不履职（含项目经理、总监），扣3.2分。 3、受检3个项目的外脚手架、支模架未按专项施工方案不能指导施工，扣2.4分。 4、检查4个项目4台建筑起重机械（提升设备）设备安全隐患较突出，扣1.6分。 5、金磊•凤凰山（一期1#、2#及地下室）和吉首市光明棚户区改造工程项目安全文明施工差，扬尘控制差，扣1分。 6、金磊▪凤凰山（一期1#、2#及地下室）建设项目质量安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣0.8分。 | 81.7 |
| 衡阳市住房和城乡建设局 | 6.1 | 10.1 | 发生一般生产安全事故1起，死亡1人 | 1、新桥棚户区改造安置小区第一标段项目建筑起重机械设备安全隐患突出，监督人员未及时督促整改，扣0.4分 2、检查的项目中，共有15名其他关键岗位人员不到岗或不履职，扣1.5分。 3、常宁市易地扶贫搬迁工程（金塘安置点）项目监理单位人员不到岗、不履职行为问题突出，扣0.4分。 4、常宁市易地扶贫搬迁工程（金塘安置点）项目现场质量安全问题较为突出，监督机构未及时督促整改到位继续施工，扣1分 5、北湖明珠二期卸料平台搭设不符合规范要求存在安全隐患、支模架未按照专项施工方案进行搭设，扣0.8分。 6、检查的3个项目，质量通病专项治理措施不到位，混凝土试块养护室不符合要求，或不按规定设置同条件养护试块，扣1.5分。 7、珠江·云锦三期项目项目现场使用的灰砂砖无进场合格证、型式检验报告，未进行见证取样送检，扣0.5分。 8、检查的2个项目，现场采用自拌砂浆，而搅拌机旁无计量牌、无任何计量设备，扣1分。 9、未督促行业协会对安全生产标准化考评“不合格”项目的企业开展安全认证动态核查，扣1分。 10、未建立差别化管理台账，未对安全生产隐患突出的县市区、园区、企业实施差别化管理，扣2分。 | 83.8 |