附件1

2019年新政实施后（10-12月）申报12月

办结施工图审查项目用时情况表

| 省/市 | 办结 项目 | 项目平均总用时 | 建设单位平均申报用时 | 主管部门遴选平均用时 | 签订合同平均用时 | 审查机构受理申请平均用时 | 审查平均用时 | 修改图纸平均用时 | 勘察备案平均用时 | 施工图备案平均用时 | 人防备案平均用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省管 | 13 | 10.76 | 3.19 | 1 | 0.08 | 0.15 | 4.2 | 1.92 | 0.14 | 0.08 | -- |
| 长沙市 | 263 | 15.57 | 6.07 | 0.79 | 0.24 | 0.11 | 4.34 | 2.95 | 0.78 | 0.19 | 0.1 |
| 株洲市 | 51 | 14.04 | 2.51 | 1.07 | 0.23 | 0.08 | 4.63 | 3.43 | 1.51 | 0.25 | 0.33 |
| 湘潭市 | 44 | 14.53 | 4.86 | 0.64 | 0.15 | 0.14 | 4.15 | 4.09 | 0.35 | 0.04 | 0.11 |
| 衡阳市 | 47 | 13.35 | 2.81 | 1.47 | 0.03 | 0.53 | 4.27 | 3.39 | 0.61 | 0.1 | 0.14 |
| 邵阳市 | 52 | 15.1 | 3.97 | 0.72 | 0.14 | 0.21 | 4.25 | 4.62 | 0.63 | 0.13 | 0.43 |
| 岳阳市 | 49 | 13.46 | 3.81 | 0.93 | 0.14 | 0.1 | 4.47 | 3.75 | 0.23 | 0.02 | 0.01 |
| 常德市 | 47 | 14.81 | 2.08 | 0.94 | 0.61 | 0.19 | 5.71 | 4.32 | 0.75 | 0.07 | 0.14 |
| 张家界市 | 15 | 10.97 | 1.29 | 0.99 | 0.44 | 0.13 | 3.96 | 4.03 | 0.11 | 0.02 | -- |
| 益阳市 | 24 | 12.87 | 2.52 | 1.02 | 0.45 | 0.25 | 4.29 | 3.98 | 0.3 | 0.05 | 0.01 |
| 郴州市 | 67 | 16.61 | 4.93 | 1.37 | 0.64 | 0.13 | 4.85 | 3.98 | 0.57 | 0.07 | 0.07 |
| 永州市 | 47 | 14.9 | 3.15 | 1.4 | 0.25 | 0.15 | 4.88 | 3.72 | 0.99 | 0.1 | 0.26 |
| 怀化市 | 25 | 16.98 | 3.94 | 1.7 | 0.63 | 0.16 | 5.29 | 4.17 | 0.69 | 0.11 | 0.29 |
| 娄底市 | 19 | 12.66 | 1.53 | 0.65 | 0.12 | 0.05 | 4.68 | 5.36 | 0.21 | 0.06 | -- |
| 湘西自治州 | 20 | 14.96 | 4.77 | 1.8 | 0.17 | 0.1 | 4.27 | 3.01 | 0.69 | 0.15 | -- |
| 湘江新区 | 12 | 11.98 | 2.61 | 0.79 | 0.2 | 0.08 | 4.19 | 3.5 | 0.43 | 0.04 | 0.14 |
| 合计 | 795 | 14.74 | 4.29 | 1 | 0.28 | 0.15 | 4.52 | 3.58 | 0.63 | 0.13 | 0.16 |

附件2

2019年12月各地市州施工图审查办理情况表

| 序号 | 地市州 | 办结项目数 | 违反强条项目 | 违反强条数 | 审核及遴选阶段超时次数 | 签订合同阶段超时次数 | 备案超时次数 | 超时 项目数 | 超时办理率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省管 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2 | 长沙市 | 363 | 51 | 84 | 66 | 0 | 19 | 79 | 21.8% |
| 3 | 株洲市 | 84 | 19 | 26 | 9 | 0 | 7 | 12 | 14.3% |
| 4 | 湘潭市 | 47 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.3% |
| 5 | 衡阳市 | 71 | 11 | 25 | 12 | 0 | 1 | 13 | 18.3% |
| 6 | 邵阳市 | 67 | 9 | 24 | 10 | 0 | 4 | 13 | 19.4% |
| 7 | 岳阳市 | 71 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.6% |
| 8 | 常德市 | 67 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13.4% |
| 9 | 张家界市 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8% |
| 10 | 益阳市 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.7% |
| 11 | 郴州市 | 86 | 8 | 15 | 10 | 0 | 1 | 11 | 12.8% |
| 12 | 永州市 | 91 | 18 | 30 | 13 | 0 | 1 | 14 | 15.4% |
| 13 | 怀化市 | 39 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20.5% |
| 14 | 娄底市 | 23 | 11 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13.0% |
| 15 | 湘西自治州 | 33 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 10 | 30.3% |
| 16 | 湘江新区 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 17 | 合计 | 1123 | 157 | 278 | 156 | 0 | 37 | 181 | 16.1% |

附件3

2019年12月施工图审查机构审查情况表

| 序号 | 审查机构 | 审查项目数 | 强制性条文数 | 每百个项目强条数 | 审查受理超时项目数 | 审查超时项目数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 娄底市施工图审查中心 | 43 | 42 | 97.67 | 0 | 0 |
| 2 | 湖南建管建设工程咨询有限公司 | 64 | 38 | 59.38 | 0 | 0 |
| 3 | 常德市联合施工图审查有限责任公司 | 78 | 34 | 43.59 | 0 | 0 |
| 4 | 邵阳市施工图审查中心有限公司 | 103 | 38 | 36.89 | 0 | 0 |
| 5 | 湖南长冶建设工程施工图审查有限公司 | 48 | 16 | 33.33 | 0 | 0 |
| 6 | 湖南湖大工程咨询有限责任公司 | 151 | 46 | 30.46 | 0 | 0 |
| 7 | 长沙市金坤建设工程设计咨询有限公司 | 135 | 40 | 29.63 | 0 | 0 |
| 8 | 长沙崇正建筑工程技术有限公司 | 55 | 16 | 29.09 | 0 | 0 |
| 9 | 湖南三嘉建设工程设计咨询有限公司 | 159 | 40 | 25.16 | 0 | 0 |
| 10 | 长沙经济技术开发区天润工程技术咨询有限公司 | 117 | 29 | 24.79 | 0 | 0 |
| 11 | 湖南永衡施工图审查有限公司 | 106 | 24 | 22.64 | 0 | 0 |
| 12 | 株洲建设施工图审查有限公司 | 116 | 24 | 20.69 | 1 | 0 |
| 13 | 益阳市施工图审查中心 | 56 | 11 | 19.64 | 1 | 0 |
| 14 | 湖南建院建设工程设计咨询有限责任公司 | 147 | 24 | 16.33 | 0 | 0 |
| 15 | 湖南中大建设工程管理有限公司 | 53 | 8 | 15.09 | 0 | 0 |
| 16 | 湖南省佳捷审图有限公司 | 130 | 19 | 14.62 | 0 | 0 |
| 17 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 103 | 10 | 9.71 | 0 | 0 |
| 18 | 中机国际(湖南)工程咨询有限责任公司 | 176 | 16 | 9.09 | 0 | 0 |
| 19 | 湖南宏艺施工图审查咨询有限公司 | 70 | 6 | 8.57 | 0 | 0 |
| 20 | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 | 94 | 8 | 8.51 | 0 | 0 |
| 21 | 岳阳市施工图审查中心 | 50 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | 怀化市怀监建设工程施工图审查有限公司 | 34 | 2 | 5.88 | 0 | 0 |
| 23 | 湖南中湘燃气工程施工图审查有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 合计 | 2091 | 494 | 23.63 | 2 | 0 |

附件4

2019年12月施工图审查机构用户评价一览表

| 序号 | 审查机构名称 | 评价项目数 | 建设单位评分 | 勘察设计单位评分 | 住房城乡建设部门评分 | 总评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邵阳市施工图审查中心有限公司 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 3 | 湖南宏艺施工图审查咨询有限公司 | 12 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 4 | 娄底市施工图审查中心 | 9 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 5 | 怀化市怀监建设工程施工图审查有限公司 | 4 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 6 | 岳阳市施工图审查中心 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 7 | 湖南三嘉建设工程设计咨询有限公司 | 23 | 10 | 10 | 9.91 | 29.91 |
| 8 | 长沙崇正建筑工程技术有限公司 | 9 | 10 | 9.89 | 10 | 29.89 |
| 9 | 中机国际(湖南)工程咨询有限责任公司 | 37 | 10 | 9.95 | 9.95 | 29.89 |
| 10 | 常德市联合施工图审查有限责任公司 | 18 | 10 | 10 | 9.89 | 29.89 |
| 11 | 湖南长冶建设工程施工图审查有限公司 | 8 | 10 | 9.88 | 10 | 29.88 |
| 12 | 长沙市金坤建设工程设计咨询有限公司 | 25 | 10 | 9.96 | 9.84 | 29.8 |
| 13 | 湖南湖大工程咨询有限责任公司 | 28 | 10 | 9.96 | 10 | 29.79 |
| 14 | 湖南永衡施工图审查有限公司 | 20 | 10 | 10 | 10 | 29.75 |
| 15 | 湖南建院建设工程设计咨询有限责任公司 | 25 | 10 | 9.8 | 9.92 | 29.72 |
| 16 | 株洲建设施工图审查有限公司 | 23 | 10 | 9.95 | 9.91 | 29.65 |
| 17 | 湖南中大建设工程管理有限公司 | 6 | 9.58 | 10 | 10 | 29.58 |
| 18 | 湖南省佳捷审图有限公司 | 18 | 9.86 | 10 | 10 | 29.31 |
| 19 | 长沙经济技术开发区天润工程技术咨询有限公司 | 14 | 10 | 10 | 10 | 29.29 |
| 20 | 湖南建管建设工程咨询有限公司 | 19 | 9.47 | 10 | 9.68 | 29.16 |
| 21 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 19 | 9.87 | 9.94 | 9.58 | 29.13 |
| 22 | 益阳市施工图审查中心 | 6 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 23 | 湖南中湘燃气工程施工图审查有限公司 | 0 | \ | \ | \ | \ |

附件5

2019年12月勘察设计企业超时上传图纸情况表

| 序号 | 超时项目 | 项目编号 | 设计单位 | 超时阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘乡市东山南路（起凤路--人民路段）道路提质改造项目 | 2019SZ00922 | 湖南省建筑设计院有限公司 | 修改图纸超时 |
| 2 | 双峰县人民医院异地扩建项目专项工程深化设计及门急诊医技楼改造设计(玻璃幕墙专项审查) | 2019FW09013 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 修改图纸超时 |
| 3 | 常德中南·春溪集（精装修） | 2019FW09918 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 修改图纸超时 |
| 4 | 凤凰县金水寨桥梁建设项目 | 2019SZ00892 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 修改图纸超时 |
| 5 | 国网湖南岳阳汨罗市供电公司新市供电所(消防设计审查) | 2019FW09648 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 修改图纸超时 |
| 6 | 湘西人才公寓（边坡支护） | 2019FW09547 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 修改图纸超时 |
| 7 | 安乡县学区产业园一期（洲沚园）项目消防专项 | 2019FW09974 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 修改图纸超时 |
| 8 | 湖南腾达电力建设有限公司电力产业园研发办公大楼建设项目 | 2019FW08891 | 湖南大象建筑规划设计有限公司 | 修改图纸超时 |
| 9 | 永州市湘江西岸棚户区改造杨家花园安置小区建筑工程项目设计 | 2019FW09237 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 修改图纸超时 |
| 10 | 700吨速冻米面食品/300吨速冻调制食品加工厂项目 | 2019FW09264 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 修改图纸超时 |
| 11 | 汝城县幸福家园小区项目消防 | 2019FW08572 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 修改图纸超时 |
| 12 | 桂阳-郴州-资兴输气管道工程桂阳末站 | 2019SZ00872 | 中国石油工程建设有限公司 | 修改图纸超时 |
| 13 | 10GWh锂离子电池及配套材料生产项目5#、6#倒班楼 | 2019FW08793 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 修改图纸超时 |
| 14 | 湖南鸿云钢模厂区企业技术中心、1#展示楼 | 2019FW09061 | 浙江林鸥建筑设计有限公司 | 修改图纸超时 |

注：12月份勘察企业无超时上传文件行为。

附件6

2019年12月施工图审查三审不合格项目

| 序号 | 工程项目名称 | 工程项目编号 | 项目所在地市州 | 设计单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安县创新创业园“135工程”工业用地（四期D地块）D区钢混1号、2号栋厂房 | 2019FW10161 | 永州市 | 广州名阳建筑设计有限公司 |
| 2 | 东安县创新创业园“135工程”工业地块C区混凝土厂房6#、8#、招商大楼、钢混4#、5#、7#楼 | 2019FW10162 | 永州市 | 广州名阳建筑设计有限公司 |
| 3 | 汉寿新合作商贸物流中心AB地块2号楼新建项目 | 2019FW10046 | 常德市 | 湖南大学设计研究院有限公司 |
| 4 | 浏阳市一源教育培训学校有限公司室内装修工程 | 2019FW10707 | 长沙市 | 中建华安建设集团有限公司 |
| 5 | 株洲市汽车西站站房A 区钢结构 | 2019FW10052 | 株洲市 | 湖南中盛建筑规划设计有限公司 |
| 6 | 长沙魔堡电竞馆室内装修工程. | 2019FW10461 | 长沙市 | 湖南民强消防工程有限公司 |
| 7 | 鹿角中心学校教学楼 | 2019FW10107 | 岳阳市 | 岳阳县建筑设计有限责任公司 |
| 8 | 祁阳县环兴万联工业园店二次装修消防工程 | 2019FW10371 | 永州市 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 |
| 9 | 江永县千家峒瑶族乡中心幼儿园教学楼、综合楼 | 2019FW10106 | 永州市 | 永州市永南建筑设计院有限公司 |
| 10 | 萝卜青菜（嘉禾店） | 2019FW10035 | 郴州市 | 华诚博远工程技术集团有限公司 |

附件7

2019年三季度房屋建筑和市政基础设施工程

施工图抽查复审情况表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查项目 | 项目设计单位 | 漏审条文数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 强制性条文 | 必须修改条文 | 建议修改条文 |
| 1 | 娄底市施工图审查中心 | 潇湘职业学院新建学生宿舍楼、教学楼项目 | 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 |  | 19 | 5 |
| 2 | 娄底市施工图审查中心 | 涟源市实验学校综合楼 | 涟源市建筑勘察设计院 | 1 | 15 | 1 |
| 3 | 湖南省佳捷审图有限公司 | 凼底乡中心小学食堂、教师周转房工程 | 湖南省地质勘探院 |  | 7 |  |
| 4 | 湖南省佳捷审图有限公司 | 2018年易地扶贫搬迁岩口铺镇集中安置建设项目 | 湖南省第四工程有限公司 |  | 11 | 2 |
| 5 | 湖南永衡施工图审查有限公司 | 长沙振业城二期幼儿园 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 |  | 8 |  |
| 6 | 湖南永衡施工图审查有限公司 | 湖南省衡东县天英学校公租用房3#栋 | 湘潭市建筑设计院 |  | 10 | 3 |
| 7 | 湖南永衡施工图审查有限公司 | 祁东鸣华耳鼻喉专科医院 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 |  | 5 | 1 |
| 8 | 湖南永衡施工图审查有限公司 | 国网湖南永州宁远县电力公司生产综合用房 | 湖南中规设计院有限公司 |  | 8 |  |
| 9 | 湖南宏艺施工图审查咨询公司 | 湖南师范大学咸嘉湖校区学生食堂综合楼 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 |  | 15 |  |
| 10 | 邵阳市施工图审查中心有限公司 | 康王中心小学综合楼 | 岳阳市建筑设计院 |  | 13 |  |
| 11 | 邵阳市施工图审查中心有限公司 | 恒大绿洲幼儿园 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |  | 2 |  |
| 12 | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 | 泸溪县人民医院综合楼 | 湖南省建筑设计院有限公司 |  | 13 |  |
| 13 | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 | 永州市荷叶塘学校改扩建项目-食堂综合楼 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 |  | 13 |  |
| 14 | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 | 高溪市镇学校薄弱学校综合楼建设项目 | 华诚博远工程技术集团有限公司 |  | 6 | 5 |
| 15 | 中机国际（湖南）工程咨询有限责任公司 | 2018年易地扶贫搬迁金称市镇集中安置建设项目 | 湖南省第四工程有限公司 |  | 8 |  |
|  | 小计 |  |  | 1 | 153 | 17 |
|  | 合计 |  |  | 171 |  |  |