附件4

2020年度住房城乡建设引导专项支出（市州项目）绩效自评表

| 项目支出名称 | 住房城乡建设引导专项（市州项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8,724.00 | 8,724.00 | 7,066.00 | 10 | 80.99% | 8.1 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8,724.00 | 8,724.00 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1. 镇乡环境提升：全省90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理，基本达到国家验收标准；基本完成较大规模生活垃圾堆放点整治。 2. 城镇垃圾处理供排水建设：县以上生活垃圾无害化处理率达到并保持95%以上，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%以上，设市城市公共供水普及率达到95%，县城达到90%。 3. 智慧住建及装配式住建：信息化、数字化率提升50%，到2020年，全省市州中心城市装配式建筑面积占新建建筑比例达到30%，钢结构住宅试点项目完成，并带动基他市州钢结构试点工作。 4. 新型城镇化试点：进一步提高常住人口城镇化率，大力开展城市污水治理工程、提升城市品质。提高新型城市建设质量，加大黑臭水体治理、排洪防涝能力建设；加快城镇供水供气设施、污水和生活垃圾处理设施建设，基本消除义务教育阶段的大班额；实现试点镇污水处理设施全覆盖。 |  |  |  | 1. 镇乡环境提升：全省超过90%以上村庄的生活垃圾已得到有效治理，并已按预期目标完成较大规模生活垃圾堆放点整治工作，大力提升了镇乡人居环境。2. 城镇垃圾处理供排水建设：县以上生活垃圾无害化处理率及污水处理率、设市城市公共供水普及率均大力提升，达到预期目标。 3. 智慧住建及装配式住建：智慧住建大力推进，信息化、数字化率提升超过50%；全省市州中心城市装配式建筑面积占新建建筑比例已达30%，钢结构住宅试点项目完成。 4. 新型城镇化试点：专项资金落实1660万元，提高了常住人口城镇化率；污水治理、生活垃圾治理、供排水普及等项目的推进，大力提升城市品质。 |  |  |  |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目开工率 | 项目按计划全部开工 | 项目按计划全部开工 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成率 | 项目按计划全部完成 | 项目按计划全部完成 | 10 | 8 | 个别项目未完成 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 实际完工项目经验收全部合格 | 实际完工项目经验收全部合格 | 12 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 已完工项目在计划时间内完工 | 个别已完工项目未在计划时间内完工 | 8 | 7 | 个别项目已完工，但未及时验收 |
|  |  | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率。成本节约率20%及以上计10分，20%（不含）-10%（含）计8分，10%-5%（含）计5分，5%-0%（不含）计3分，0%以下及超预算不得分。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 成本节约率为20%以上 | 成本节约率为20%（不含）-10%（含） | 10 | 8 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 镇乡公共环境提升、镇村垃圾治理类项目拉动地方政府和社会对乡镇人居环境投资额，优秀计2分，良好计1.5分，一般计1分，未产生效益计0分。 | 优秀 | 优秀 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 县以上城镇生活垃圾处理、供排水设施建设类项目带动地方政府和社会对城镇供排水、垃圾治理投资程度，极大计2分，良好计1.5分，一般计1分，未带动计0分。 | 极大 | 极大 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 智慧住建试点、装配式建筑示范及全省基础指导性工作类项目的实施使装配式建筑综合性价比得到提高，极大提高计2分，较好计1.5分，一般计1分，未提高计0分。 | 极大提高 | 极大提高 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 新型城镇化试点类项目投资拉动额度极大提高计2分，较好计1.5分，一般计1分，未提高计0分。 | 极大提高 | 极大提高 | 2 | 2 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动乡村振兴战略实施的程度，长期计2分，中长期计1.5分，短期计1分，未推动计0分。 | 长期 | 长期 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 城市人居环境逐步得到改善，极大改善计2分，较好计1.5分，一般计1分，未改善计0分。 | 极大改善 | 极大改善 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 信息化项目对应业务管理效率、住房舒适度得到提高。极大提高计2分，较好计1.5分，一般计1分，未提高计0分。 | 极大提高 | 极大提高 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 城市人居环境得到改善，极大改善计2分，较好计1.5分，一般计1分，未提高计0分。 | 极大改善 | 极大改善 | 2 | 2 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 城市/县城污水处理率达到95%/85%以上，试点镇污水处理设施需全覆盖，95%/85%/100%及以上计2分，85%/75%/90%以上计1.5分，75%/65%/80%以上计1分,以下不计分。 | 城市/县城污水处理率达到95%/85%以上 | 城市/县城污水处理率达到95%/85%以上 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 农村生活垃圾治理及非正规垃圾整治率达到90%以上计2分，80%以上计1.5分，70%以上计1分,70%以下不计分。 | 90%以上 | 90%以上 | 2 | 2 |  |
| 绩效指标 |  |  | 污水处理率及供水管普及率都达到90%以上计2分，80%以上计1.5分，70%以上计1分,70%以下不计分。 | 90%以上 | 90%以上 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 信息化项目对应业务的无纸化率达到70%以上计1分，60%以上计0.5分，60%以下不计分；市州中心城市装配式建筑面积占新建建筑面积需达到30%以上，30%以上计1分，25%以上计0.5分，25%以下不计分。 | 70%以上、30%以上 | 70%以上、30%以上 | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实施期经济、社会、生态效益指标增长情况。经济、社会、生态效益每项得以增长且有较强的持续性，每计2分，有增长但持续性不强每项不计分。 | 增长且有较强的持续性 | 增长且有较强的持续性 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 采取向社会公众进行问卷调查方式进行：满意度为100%计10分，每下降1%扣0.1分。 | 满意度为100% | 满意度为100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.1 |  |