附件6

2020年度运行维护专项支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 运行维护专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 预算数 | 预算数 |  | 执行数 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 1,665.83 | 1,665.83 |  | 1,161.11 | 10 | 69.70% | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240.90 | 240.90 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 1,424.93 | 1,424.93 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.实现厅机关信息设备正常稳定运行，保障住建系统省市两级专线网络互联互通。 2.完成本年度办公设备购置计划及车辆购置计划。 |  |  |  |  | 1.通过住建系统基础平台的运转，充分运用了“互联网+”等信息化手段，消除隐性壁垒，促进了资源共享，加快提升行业的管理水平，提高系统干部和从业人员的能力。 2.完成了本年度办公设备购置计划及车辆购置计划。 |  |  |  |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 按计划购置办公设备（套） |  | 10 | 10 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 按计划购置公务车（辆） |  | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 省市两级专线网络互联互通率达到100% |  | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 网络稳定率达到98%以上 |  | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 信息设备发生故障能在2小时内得到响应 |  | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 信息设备发生故障是在24小时内恢复 |  | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 办公设备及公务车辆购置，按预定进度完成 |  | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 办公设备及公务车辆购置，在合理范围开支 |  | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 厅本级各类信息系统运行维护和专网使用租赁支出，在合理范围内开支 |  | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高系统的生命周期，创造了更多的价值 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 通过系统签发电子证书等，节约运行成本 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高报批报建效率，确保建设质量和水平 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 为社会提供更高效的服务 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 信息平台加强对行业的指导和监管，构建国家、全省及市县的互联网生态圈 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 无纸化办公，减少了环境污染 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 信息技术自主可控，保障国家信息安全 |  | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提高系统的生命周期，创造更多的价值 |  | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 采取向社会公众进行问卷调查方式进行：90%（含）以上计10分，80%（含）-90%计8分，70%（含）-80%计5分，低于70%计0分。 |  | - | 收回有效问卷91份，平均分88.53分，满意度为88.53% | 10 | 8 | 下一步将不断加强领导班子管理工作，不断提高和完善各机构部门办事效率，从群众来到群众中去，提高公众满意度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：