附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门名称 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10,478.09 | 17,158.18 |  | 13,610.29 | 10 | 79.32% | 7.9 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：16,965.12 |  |  |  |  | 其中：基本支出：7,798.48 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：5,811.81 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：30.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：162.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.聚焦新型城镇化，着力提升城乡发展品质。 2.聚焦“大住房”，着力提升安居乐居品质。 3.聚焦”大建管“，着力提升内涵发展品质。 4.聚焦”大城建“，着力提升人居环境品质。 5.聚焦”大城管“，着力提升精细化管理品质。 6.聚焦”大保障“，着力提升能力建设品质。 7.聚焦安全生产，着力提升管理效能品质。 |  |  |  |  | 1.优化发展体系，拓展发展空间，提升治理能力。 2.持续稳控房地产市场；棚户区改造开工9.12万户，新筹集公共租赁住房2.83万套，发放公共租赁住房补贴13.21万户；提升住房公积金监管水平。 3.推进建筑业”四化“发展；加强建筑市场主体行为监管；推动全省工程建设项目审批制度改革；全省建筑垃圾资源化综合利用率达到35%以上；推动装配式建筑产业发展，普及BIM技术。 4.全省开工改造2135个城镇老旧小区；洞庭湖区域所有乡镇和湘资沅澧干流沿线建制镇，以及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖；县以上城市生活污水处理厂提标改造：提高城市生活污水集中收集率，进一步提升污水收集处理效能。地级城市建成区黑臭水体消除比例达到98.36%。 5.深化城管体制改革，推进省市城市综合管理服务平台建设，加强城市管理执法队伍建设。 6.发挥党建引领作用，加强党风廉政建设，夯实业务基础提升队伍素养；推进能力建设，促进“智慧住建”整体框架迭代升级。 7.加强建筑设计施工安全监管；加强市政公用行业设施运行安全；加强社会安全联运响应。 |  |  |  |
| 绩效指标 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 开工改造城镇老旧小区（个） |  | 1000 | 2135 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开工建设棚户区改造住房（套） |  | 91217 | 91217 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开工建设公租房（套） |  | 28334 | 28334 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发放城镇住房保障家庭租赁补贴（万户） |  | 12.78 | 13.21 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 农村四类对象危房改造（户） |  | 8587 | 8587 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成省政府考核的6项任务 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完成国家考核的10项任务 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 全省各市州中心城市装配式建筑在新建建筑中的占比达到30%以上 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 住建系统城市道路隐患全部得到整改 |  | 是 | 否 | 4 | 3 |  |
|  |  |  | 新建项目应用BIM技术推广达到35%以上 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 上述工作均于2020年12月31日前完成 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 三公经费支出较去年相比是否有所下降 |  | 是 | 是 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 公用经费支出较去年相比是否有所下降 |  | 是 | 是 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 通过争取中央各类财政资金支持，减轻了本级财政的压力 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 全省特、一级建筑业企业研发经费投入（亿元） |  | 35.27 | 56.81 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 建设美丽宜居乡村，顺应了广大农民群众对美好生活的新期待 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 办好群众关注的身边实事，提升了居民获得感、幸福感、安全感 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 推进村镇生活污水和生活垃圾治理，美化绿化了村镇家居环境 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 缓解或解决如污水垃圾、城市内涝、大气污染等城市环境问题 |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 以人为本，让生态红利真正惠及于民 |  | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 推动我省实现乡村振兴战略 |  | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 采取向社会公众进行问卷调查方式进行：90%（含）以上计10分，80%（含）-90%计8分，70%（含）-80%计5分，低于70%计0分 |  | 群众满意度达90% | 收回有效问卷91份，平均分88.53分，满意度为88.53% | 10 | 8 | 下一步将不断加强领导班子管理工作，不断提高和完善各机构部门办事效率，从群众来到群众中去，提高公众满意度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.9 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：