附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2021年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 234 |  | 231 |  | 98.72% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2020年决算数 |  | 2021年预算数 |  | 2021年决算数 |  |
| 三公经费 | 120.12 |  | 223.65 |  | 106.52 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 108.39 |  | 117.65 |  | 100.40 |  |
| 其中:公车购置 | 9.59 |  | 0.00 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 98.79 |  | 117.65 |  | 100.40 |  |
| 2、出国经费 | 0.54 |  | 60.00 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 11.20 |  | 46.00 |  | 6.12 |  |
| 项目支出: | 13,305.71 |  | 4,864.14 |  | 7,183.91 |  |
| 1、业务工作经费 | 3,331.60 |  | 4,583.24 |  | 5,362.78 |  |
| 2、运行维护经费 | 1,161.11 |  | 280.90 |  | 283.03 |  |
| 3、住房城乡建设引导专项 | 8,813.00 |  |  |  | 1,538.10 |  |
| 公用经费 | 1,522.11 |  | 1,634.03 |  | 1,725.82 |  |
| 其中:办公经费 | 83.75 |  | 106.30 |  | 131.36 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 222.60 |  | 236.02 |  | 198.02 |  |
| 会议费、培训费 | 88.42 |  | 93.00 |  | 115.84 |  |
| 政府采购金额 | 8,414.55 |  | 1,896.54 |  | 6,135.44 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  | 445.46 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （m²） | 实际规模（m2） | 规模控制率 | 预算投资 （ 万元） | 实际投资 （ 万元） | 投资概算 控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全年大幅度压缩了公务接待费支出。全年公务接待费支出决算为6.12万元，较预算节约39.88万元，公务接待费预算结余比率为86.70%。 |  |  |  |  |  |

说明: "项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算 部门名称 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （ 万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 12,018.23 | 15,177.89 |  | 13,864.01 | 10 | 91.34% | 9.1 |
|  | 按收入性质分: |  |  |  |  |  | 按支出性质分: |  |  |  |
|  | 其中 : 一般公共预算:14,822.85 |  |  |  |  |  | 其中:基本支出:6,680.10 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款: |  |  |  |  |  | 项目支出:7,183.91 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款:127.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金:227.30（含年初结余162.18） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 推进租赁住房市场发展。 - 深化工程建设项目审批制度改革工作。 - 推进城乡环境基础设施建设。 - 加快城市建筑垃圾管理和资源化利用。 - 加强农村房屋安全管理。 - 6.实施城市更新行动。 7.推进住建领域行政执法及监督。 8.深化招投标突出问题专项整治工作。 9.提升能力建设。 10.智能建造与建筑工业化协同发展。 |  |  |  |  |  | - 1.全省实际筹集公租房10000套，完成率100%。指导长沙市持续推进发展政策性租赁住房项目174个、建成34896套（间）。 - 2.推行“用地清单制+告知承诺制”改革和规划审批改革，深化多图联审、多测合一、中介服务、区域评估等专项改革，实行分阶段办理施工许可，全面推广“交房即交证”。优化升级系统功能，发布第四版工程建设项目审批工作指南、第二版市政公用服务报装接入办事指南。 - 3.实施城市供水提质工程，新扩改建城市自来水厂9座，新建改造供水管网1624公里；气化湖南工程计划完成管道焊接约320公里，完成投资约10.5亿元；地级市、县级市生活污水集中收集率较2018年分别提高18.66个、13.85个百分点；建成280个乡镇污水处理设施，乡镇污水处理设施覆盖率达77%，四部门联合出台《关于规范和加强全省乡镇生活污水处理设施运营管理的通知》；新建成餐厨垃圾处理设施5座、垃圾焚烧发电项目14个，焚烧处理能力占比达68.3%；推动城乡一体化垃圾治理，新建乡镇垃圾中转站103座。全面排查黑臭水体，市县开工50个整治项目，已竣工30个。 - 4.发布《关于开展建筑垃圾管理和资源化利用县（市、区）试点工作的通知》，全省共培育长沙市岳麓区、株洲市醴陵市等14个试点县（市、区）。依托湖南省建筑垃圾资源化利用产业联盟，培育建工环保、云中科技、融城环保、锦佳环保等一批资源化利用企业，着力打造长沙市岳麓区油松基地项目、长沙县建筑垃圾资源化利用特许经营项目、常德市海盛建材、常德市振华沥青等一批处置能力过百万吨的建筑垃圾资源化利用处置基地项目。2021年全省建筑垃圾产生量约为1.23亿吨，建筑垃圾资源化综合利用量约为4700万吨，资源化综合利用率约为38%。 - 5.2021年排查农村房屋1168万户，其中2.1万户C、D级危房已整治10515户。完成农村危房改造和抗震改造2.8万户。 - 6.城镇棚户区改造开工3.56万套，发放公租房租赁补贴12.35万户，新筹集租赁住房9.3万套，开工保障性租赁住房4.35万套；完成全省47个非历史文化名城县的历史建筑“清零”，形成历史文化资源保护利用试点示范5个；全面推进城镇老旧小区改造，建设绿色完整居住社区。计划改造的3558个老旧小区全部开工，片区化改造率达44.5%；完成我省完整居住社区建设标准初稿，开展3个完整居住社区示范项目建设。 - 7.落实行政执法“三项制度”，建立城管领域事中事后监管与行政处罚衔接机制，推进创建文明行业。完成城市管理执法进小区试点。 - 8.深化招投标改革和突出问题整治，施工监理、工程总承包、全过程咨询、成本评审、履约担保等招标评标体制更加完善，招投标全过程实现“监管一张网，交易一平台”。加强消防工程日常监督和标准化考评。 - 9.2021年我厅全面推进城市市政排水管网GIS系统建设，8个城市建成上线。开展智慧社区建设、城市信息模型CIM试点，搭建省级CIM平台。启动城市综合管理服务平台建设。推广应用装配式建筑全产业链智能建造平台、施工图审查BIM技术，举办了建筑信息模型BIM应用大赛。 - 10.开展绿色建筑创建行动，完成国家级装配式钢结构住宅试点，全省城镇新增绿色建筑面积占新建民用建筑总面积77.42%，新增装配式建筑面积占城镇新建建筑面积33.79%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开工改造城镇老旧小区 |  |  | 1500个 | 3558个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开工建设棚户区改造住房 |  |  | 35618套 | 35618套 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开工建设公租房 |  |  | 10000套 | 10000套 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 发放城镇住房保障家庭租赁补贴 |  |  | 11.96万户 | 12.35万户 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 新建（改造）城市供水管网 |  |  | 1600公里 | 1624公里 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 新扩改建城市自来水厂 |  |  | 12座 | 9座 | 4 | 3 | 部分市州项目启动较慢。敦促加快进度 |
|  |  |  | 完成乡镇污水处理设施建设 |  |  | 280个 | 280个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 新建乡镇垃圾中转站 |  |  | 100个 | 103个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 符合条件对象危房改造率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 城镇绿色建筑竣工面积占新建建筑比例 |  |  | ≥70% | 77.42% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 城镇新建装配式建筑面积占新建建筑面积比例 |  |  | ≥27% | 33.79% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 上述工作均于2021年12月31日前完成 |  |  | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 压缩三公经费开支比例 |  |  | ≥5% | 11.32% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 公用经费支出较去年下降 |  |  | 是 | 是 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 拉动地区供水、供气管网等基础设施建设投资 |  |  | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 建设美丽宜居乡村，顺应广大农民群众对美好生活的期待 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 办好群众关注的身边实事，提升了居民获得感、幸福感、安全感 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 地级城市生活污水集中收集率较2018年提高 |  |  | ≥15% | 18.66% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 县级城市生活污水集中收集率较2018年提高 |  |  | ≥12% | 13.85% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 城市生活垃圾焚烧处理占比 |  |  | ≥55% | 68.3% | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续 影响指 标 | 提高我省城市管理综合执法工作水平 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 提高我省建筑工业化与智能化水平 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 深化工程建设项目审批制度改革工作 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 推动我省实现乡村振兴战略 |  |  | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 90%（含）以上计10分，80%（含）-90%计8分，70%（含）-80%计5分，低于70%计0分 |  |  | 公众满意度达90% | 88% | 10 | 8 | 群众对政府部门工作要求逐步提升，下一步将不断提高和完善各机构部门办事效率 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.1 |  |

附件3-1

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 业务工作专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （ 万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 4,583.24 | 5,684.07 |  | 5,362.78 | 10 |  | 94.34% | 9.4 |  |
|  | 其中:当年财政拨款 |  |  | 2,022.34 | 2,940.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 2,560.90 | 2,738.98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 4.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | - 1.推进租赁住房市场发展。 - 2.深化工程建设项目审批制度改革工作。 - 3.推进城乡环境基础设施建设。 - 4.加快城市建筑垃圾管理和资源化利用。 - 5.加强农村房屋安全管理。 - 6.实施城市更新行动。 7.推进住建领域行政执法及监督。 8.深化招投标突出问题专项整治工作。 9.提升能力建设。 10.智能建造与建筑工业化协同发展。 |  |  |  |  |  | 1.稳步推进城镇棚户区改造，修订公租房管理办法，公租房管理服务提质增效。扩大保障性租赁住房供给，出台配套政策，确定长沙等4个城市为保障性租赁住房重点发展城市。 2.打造工程建设项目审批制度改革2.0版。推行“用地清单制+告知承诺制”改革和规划审批改革，深化多图联审、多测合一、中介服务、区域评估等专项改革。 3.实施城市污水管网建设改造攻坚行动和燃气老旧管网改造，建成5个垃圾焚烧发电项目、246个乡镇污水处理设施、80个乡镇垃圾中转站，加装电梯4000台，加快设施智能化适老化改造。 4.14个县市深化建筑垃圾资源化利用试点。 - 5.全力推进农村房屋建筑调查，完成2505.9万个图斑调查。排查农村房屋1168万户，完成农村危房改造和抗震改造2.8万户。 - 6.召开全省推进城市更新、城乡历史文化保护传承工作会议，提请印发《湖南省人民政府关于统筹推进城市更新行动的指导意见》，持续开展城市更新试点，打造示范工程。推进城市体检，扩大城市体检试点范围。 - 7.落实行政执法“三项制度”，建立城管领域事中事后监管与行政处罚衔接机制，推进创建文明行业。 - 8.深化招投标改革和突出问题整治，施工监理、工程总承包、全过程咨询、成本评审、履约担保等招标评标体制更加完善，招投标全过程实现“监管一张网，交易一平台”。 - 9.推动质量安全标准化、监督工作规范化和监管信息化，完善建筑市场信用系统。 - 10.推广应用装配式建筑全产业链智能建造平台、施工图审查BIM技术，举办建筑信息模型BIM应用大赛。评选培育20家“建筑强企”。推动建筑业“走出去”联盟深化合作，引导扩大粤港澳大湾区和国际交流合作，圆满举办中国（长沙）2021筑博会。 - 11.《湖南省住房和城乡建设标准化“十四五”发展规划于2021年5月6日发布，《湖南省2021年深化工程建设项目审批制度改革政策研究》等56个课题研究、标准制定项目均已结题验收。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开工改造城镇老旧小区 |  |  | 1500个 | 3558个 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 开工建设棚户区改造住房 |  |  | 35618套 | 35618套 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 开工建设公租房 |  |  | 10000套 | 10000套 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 发放城镇住房保障家庭租赁补贴 |  |  | 11.96万户 | 12.35万户 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新建（改造）城市供水管网 |  |  | 1600公里 | 1624公里 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新扩改建城市自来水厂 |  |  | 12座 | 9座 |  | 4 | 3 |  | 部分市州项目启动较慢。敦促加快进度 |
|  |  |  | 完成乡镇污水处理设施建设 |  |  | 280个 | 280个 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新建乡镇垃圾中转站 |  |  | 100个 | 103个 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 符合条件对象危房改造率 |  |  | 100% | 100% |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 城镇绿色建筑竣工面积占新建建筑比例 |  |  | ≥70% | 77.42% |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 城镇新建装配式建筑面积占新建建筑面积比例 |  |  | ≥27% | 33.79% |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 土建职称考试未发生重大应急突发事件和责任事故 |  |  | 否 | 否 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 上述工作均于2021年12月31日前完成 |  |  | 是 | 是 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 土建职称考试经费按标准列支 |  |  | 是 | 是 |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 拉动地区供水、供气管网等基础设施建设投资 |  |  | 是 | 是 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 培养和选拔了一批行业专业技术人才，为确保全省建设工程质量安全、推动建设事业发展，服务我省经济社会发展大局做出积极贡献 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 办好群众关注的身边实事，提升了居民获得感、幸福感、安全感 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 地级城市生活污水集中收集率较2020年提高 |  |  | 是 | 是 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 县级城市生活污水集中收集率较2020年提高 |  |  | 是 | 是 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 推动建筑垃圾综合利用 |  |  | 是 | 是 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 可持续 影响指 标 | 提高我省城市管理综合执法工作水平 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 提高我省建筑工业化与智能化水平 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 深化工程建设项目审批制度改革工作 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 推动我省实现乡村振兴战略 |  |  | 是 | 是 |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 90%（含）以上计10分，80%（含）-90%计8分，70%（含）-80%计5分，低于70%计0分 |  |  | 公众满意度达90% | 88% |  | 10 | 8 |  | 群众对政府部门工作要求逐步提升，下一步将不断提高和完善各机构部门办事效率 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.4 |  |  |

填表人:凡芬    填报日期:2022.5.26     联系电话:88950083    单位负责人签字：

附件3-2

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 运行维护专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （ 万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 280.90 | 283.03 | 283.03 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中:当年财政拨款 |  |  | 280.90 | 280.90 | 280.90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障本年度住房城乡建设信息系统运行及各平台维护。 |  |  |  |  | - 通过住建系统基础平台的运转，充分运用了“互联网+”等信息化手段，消除隐性壁垒，促进了资源共享，加快提升行业的管理水平，提高系统干部和从业人员的能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 系统故障处理率 |  | 100% | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 按计划购置办公设备 |  | 100% | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 省市两级专线网络互联互通率达到100% |  | 是 | 是 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 网络稳定率达到98%以上 |  | 是 | 是 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 信息设备发生故障能在2小时内得到响应 |  | 是 | 是 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 信息设备发生故障是在24小时内恢复 |  | 是 | 是 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 办公设备及公务车辆购置，按预定进度完成 |  | 是 | 是 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 办公设备及公务车辆购置，在合理范围开支 |  | 是 | 是 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 厅本级各类信息系统运行维护和专网使用租赁支出在合理范围内开支 |  | 是 | 是 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 通过系统签发电子证书等，节约运行成本 |  | 是 | 是 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高报批报建效率，确保建设质量和水平 |  | 是 | 是 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 无纸化办公，减少了环境污染 |  | 是 | 是 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续 影响指 标 | 构建国家、全省及市县的互联网生态圈 |  | 是 | 是 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 信息技术自主可控，保障国家信息安全 |  | 是 | 是 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 提高系统的生命周期，创造更多的价值 |  | 是 | 是 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 90%（含）以上计10分，80%（含）-90%计8分，70%（含）-80%计5分，低于70%计0分 |  | 公众满意度达90% | 88% |  | 10 |  | 8 |  | 群众对政府部门工作要求逐步提升，下一步将不断提高和完善各机构部门办事效率 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |