附件

政府投资建设项目（城市基础设施-线性工程）竣工验收阶段工作流程图

水土保持验收主管部门(编制水土保持方案报告书的开发建设项目)

城建档案管理机构(档案预验收)

质量监督机构(质量监督报告)

国土

园林部门(绿化工程验收)

市政部门(排水工程验收)

环卫部门(环卫设施验收)

通信单位(通信设施接入验收)

燃气单位(燃气管道接入验收)

供电单位(供电工程接入验收)

供水单位(供水工程接入验收)

档案归档

气象验收主管部门(油库等特定项目防雷装置验收)

人防验收主管部门(人防工程验收)

国土

消防验收主管部门(消防验收)

国土验收主管部门(国土复核)

规划验收主管部门(规划核实)

住房和城乡建设主管部门汇总意见

竣工备案并出具备案证明

竣工验收备案申请

工程建设项目审批综合服务窗口

测绘和检测

并联竣工

验收申请

并联验收审核不通过，建设单位整改

建设单位

提前

告知