## Slide 1
（一）政府投资建设项目审批流程指导图（城市基础设施-线性工程类）
审批时长：86个工作日
1、立项用地规划许可阶段（共48个工作日）
项目建议书审批
（3个工作日）
项目可行性研究报告联合审查和批复（10个工作日）
选址意见书（规划条件、蓝线图、规划依据图）
（10个工作日）
用地预审意见
（10个工作日）
核发土地划拨决定书
（10个工作日）
核发建设用地规划
许可证（3个工作日）
施工图审查
（含消防、人防等）
（13个工作日内）
施工图审查备案（含消防、人防等） （5个工作日）
涉及必须招标项目的施工、监理招标等文件告知性备案（2个工作日）
办理质量安全监督手续并
核发建筑工程施工许可证
（5个工作日）
竣工验收备案
（2个工作日）
4、竣工验收阶段（共 10 个工作日）
3、施工许可阶段（共23个工作日）
地震安全性评价在工程设计前完成，水土保持方案审批、环境影响评价与备案、节能评估与审查、可能产生放射性职业病危害的医疗机构建设项目预评价报告审核、建设项目安全预评价、洪水影响评价审批、取水许可、占用大中型农业灌溉水源、灌排工程设施审批、涉及国家安全事项的建设项目审批、文物保护和考古许可等在工程开工前完成。
规划、国土、消防、人防、市政公用等限时并联验收（8个工作日）
最高投标限价审核、备案（7个工作日）
供电、供水、排水、通信、燃气等市政公用服务报装手续提前到施工许可证核发后办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，在项目竣工后直接并联办理接入验收。
涉及占用或征用林地的需要核发建设项目使用林地审核意见书（7个工作日）
备注：图中虚线框圈起的事项为并联审批事项，虚线框内事项全部完成才能进入下一环节。图中均为我省权限内的审批事项和具体时限，不包括国家有关部委审批事项和审批时长。对于各级政府投资项目审批及概算管理办法中明确的不再审批项目建议书的政府投资项目，无需项目建议书审批环节。项目建议书、可行性研究报告联合审查和批复、规划设计方案总图审批、初步设计概算审批均不含资金筹措及各级人民政府审议决策时间。工程建设涉及城市绿地、树木审批事项，临时占用、挖掘城市道路及敷设、架设各类市政管线、杆线等设施审批事项，因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核事项等在施工许可证核发或相应工程内容动工前办理完成即可，审批时限5个工作日。
（完成施工图设计）
2、工程建设许可阶段（共27个工作日,并联22个工作日）
核发建设工程规划许可证（5个工作日）
初步设计概算审批（10个工作日）
初步设计审查、审批
（9个工作日）
修建性详细规划、总平面图、建设工程设计方案审查、审批
（8个工作日）
组织人防、交通、水利、地震等部门并联审查（5个工作日）
特定项目的防雷装置设计审核（7个工作日内）
不动产权登记证（5个工作日）
（完成施工图设计）

## Slide 2
1、立项用地规划许可阶段（共 48个工作日）
项目建议书审批
（3个工作日）
项目可行性研究报告联合审查和批复（10个工作日）
选址意见书（规划条件、蓝线、规划依据图）（10个工作日）
用地预审意见
（10个工作日）
2、工程建设许可阶段（共23个工作日，并联20个工作日）
（二）政府投资建设项目审批流程指导图（房屋建筑及城市基础设施非线性工程类）
审批时长：84个工作日
核发土地划拨决定书
（10个工作日）
核发建设用地规划
许可证（3个工作日）
修建性详细规划、总平面图、建设工程设计方案审查
（8个工作日）
组织人防、教育、园林、地震、交警等部门并联审查
（5个工作日）
修建性详细规划、总平面图、建设工程设计方案审批
（6个工作日）
核发建设工程规划许可证（3个工作日）
施工图审查（含消防、人防等）（13个工作日内）
施工图审查备案（含消防、人防等） （5个工作日）
涉及必须招标项目的施工、监理招标等文件告知性备案（2个工作日）
办理质量安全监督手续并
核发建筑工程施工许可证
（5个工作日）
竣工验收备案（2个工作日）
4、竣工验收阶段（共 10 个工作日）
3、施工许可阶段（共23个工作日）
地震安全性评价在工程设计前完成，水土保持方案审批、环境影响评价与备案、节能评估与审查、建设项目安全预评价、可能产生放射性职业病危害的医疗机构建设项目预评价报告审核、取水许可、洪水影响评价审批、占用大中型农业灌溉水源、灌排工程设施审批、涉及国家安全事项的建设项目审批、文物保护和考古许可等在工程开工前完成。
规划、国土、消防、人防、气象、市政公用等限时并联验收（8个工作日）
初步设计概算审批
（10个工作日）
最高投标限价审核、备案（7个工作日）
不动产权登记证（5个工作日）
初步设计审查、审批
（6个工作日）
供电、供水、排水、通信、燃气等市政公用服务报装手续提前到施工许可证核发后办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，在项目竣工后直接并联办理接入验收。
涉及占用或征用林地的需要核发建设项目使用林地审核意见书（7个工作日）
备注：图中虚线框圈起的事项为并联审批事项，虚线框内事项全部完成才能进入下一环节。图中均为我省权限内的审批事项和具体时限，不包括国家有关部委审批事项和审批时长。对于各级政府投资项目审批及概算管理办法中明确的不再审批项目建议书的政府投资项目，无需项目建议书审批环节。项目建议书、可行性研究报告联合审查和批复、规划设计方案总图审批、初步设计概算审批均不含资金筹措及各级人民政府审议决策时间。工程建设涉及城市绿地、树木审批事项，临时占用、挖掘城市道路及敷设、架设各类市政管线、杆线等设施审批事项，因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核事项等在施工许可证核发或相应工程内容动工前办理完成即可，审批时限5个工作日。
（完成施工图设计）
特定项目的防雷装置设计审核（7个工作日内）

## Slide 3
（三）社会投资建设项目审批流程指导图（以出让方式取得土地的房屋建筑和城市基础设施工程类）（工业投资项目除外）
核准类项目审批时长：61个工作日
备案类项目审批时长：58 个工作日
1、立项用地规划许可阶段（核准类项目5个工作日）
（备案类项目2个工作日）
项目核准（实行备案管理项目无需该程序）（5个工作日）
核发建设用地规划许可证
（1个工作日）
修建性详细规划、总平面图、建设工程设计方案审查
（带方案出让的项目除外）（8个工作日）
组织人防、教育、园林、地震、交警等部门并联审查
（带方案出让的项目除外）（ 5个工作日）
施工图审查（含消防、人防等）
（13个工作日内）
施工图审查备案（含消防、人防等）（5个工作日）
核发建设工程规划许可证（3个工作日）
办理质量安全监督手续并
核发建筑工程施工许可证（5个工作日）
竣工验收备案
（2个工作日）
4、竣工验收阶段（共 10 个工作日）
3、施工许可阶段（共23个工作日）
2、工程建设许可阶段（共23个工作日）
地震安全性评价在工程设计前完成，水土保持方案审批、 环境影响评价与备案、节能评估与审查、建设项目安全预评价、可能产生放射性职业病危害的医疗机构建设项目预评价报告审核、取水许可、洪水影响评价审批、占用大中型农业灌溉水源、灌排工程设施审批、涉及国家安全事项的建设项目审批、文物保护和考古许可等在工程开工前完成。
修建性详细规划、总平面图、建设工程设计方案审批
（带方案出让的项目除外）
（6个工作日）
规划、国土、消防、人防、市政公用等限时并联验收（8个工作日）
初步设计审查、审批（带方案出让的项目除外）（ 6个工作日）
供电、供水、排水、通信、燃气等市政公用服务报装手续提前到施工许可证核发后办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，在项目竣工后直接并联办理接入验收。
项目备案（1个工作日） （实行核准管理的项目无需该程序）
备注：图中虚线框圈起的事项为并联审批事项，虚线框内事项全部完成才能进入下一环节。图中均为我省权限内的审批事项和具体时限，不包括国家有关部委审批事项和审批时长。规划设计方案总图审批的审批时限不含各级人民政府审议决策时间。工程建设涉及城市绿地、树木审批事项，临时占用、挖掘城市道路及敷设、架设各类市政管线、杆线等设施审批事项，因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核事项等在施工许可证核发或相应工程内容动工前办理完成即可，审批时限5个工作日。
涉及必须招标项目的施工、监理招标等文件告知性备案（2个工作日）
特定项目的防雷装置设计审核（7个工作日内）
完成施工图设计

## Slide 4
（四）工业投资建设项目审批流程指导图（以出让方式取得土地的房屋建筑类）
核准类项目审批时长：55个工作日
备案类项目审批时长：52个工作日
1、立项用地规划许可阶段（核准类项目5个工作日）
（备案类项目2个工作日）
修建性详细规划、总平面图、建设工程设计方案征求意见、审查、审批
（带方案出让的项目除外）（ 8个工作日）
初步设计审查、审批
（带方案出让的项目除外）（6个工作日）
施工图审查（包含消防、人防）（13个工作日内）
施工图审查备案（含消防、人防） （5个工作日）
核发建设工程规划许可证（3个工作日）
涉及必须招标项目的施工、监理招标等文件告知性备案（2个工作日）
办理质量安全监督手续并
核发建筑工程施工许可证
（5个工作日）
竣工验收备案
（2个工作日）
4、竣工验收阶段（共10个工作日）
3、施工许可阶段（共23个工作日）
2、工程建设许可阶段（共 17个工作日）
地震安全性评价在工程设计前完成，水土保持方案审批、环境影响评价与备案、节能评估与审查、可能产生放射性职业病危害的医疗机构建设项目预评价报告审核、 建设项目安全预评价、取水许可、洪水影响评价审批、占用大中型农业灌溉水源、灌排工程设施审批、涉及国家安全事项的建设项目审批、文物保护和考古许可等在工程开工前完成。
规划、国土、消防、人防、市政公用等限时并联验收（8个工作日）
供电、供水、排水、通信、燃气等市政公用服务报装手续提前到施工许可证核发后办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，在项目竣工后直接并联办理接入验收。
项目核准（实行备案管理项目无需该程序）（5个工作日）
核发建设用地规划许可证
（1个工作日）
项目备案（1个工作日） （实行核准管理的项目无需该程序）
备注：图中虚线框圈起的事项为并联审批事项，虚线框内事项全部完成才能进入下一环节。图中均为我省权限内的审批事项和具体时限，不包括国家有关部委审批事项和审批时长。工程建设涉及城市绿地、树木审批事项，临时占用、挖掘城市道路及敷设、架设各类市政管线、杆线等设施审批事项，因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核事项等在施工许可证核发或相应工程内容动工前办理完成即可，审批时限5个工作日。
（完成施工图设计）
特定项目的防雷装置设计审核（7个工作日内）