附表2

在建房屋市政工程混凝土施工质量自查自纠情况表

| 项目所在地 |  |  |  | 施工单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 建筑面积或 建设规模 |  |  | ㎡或（ 万元） |
| 混凝土生产 企业名称 |  |  |  | 监理单位名称 |  |  |  |
| 序号 | 自查内容 |  | 存在的问题 |  |  |  | 整改措施及整改情况 |
| 一 | 施工单位预拌混凝土进场验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 是否按规定使用具有资质的混凝土企业生产的预拌混凝土 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否建立了预拌混凝土进场验收台账、不合格砼处理台账，进场验收内容是否齐全、规范 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否对预拌混凝土配合比通知单和试验报告进行审查 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 预拌混凝土交货单及记录搅拌车的进场时间、卸车时间，交货单内容及填写是否符合规范要求，是否使用超时混凝土。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 预拌混凝土出厂质量证明书、产品使用说明书内容是否齐全、规范、真实 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否对预拌混凝土所用原材料的试验报告和出厂合格证等审查，是否存在粉煤灰掺量、氯离子总含量等指标不合格的情况 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 预拌商品混凝土的坍落度 (扩展度、含气量)检测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 预拌混凝土试块留置和养护情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 是否在监理见证下在交货地点取样，取样方法和取样数量是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 试块的制作是否符合要求，是否有唯一性标识 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工现场是否建立了标准养护室（箱），其容量和养护条件是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 同条件试块的留置数量、部位是否符合规范及设计要求，是否与其代表部位在同一条件下养护 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 已开展砼质量动态监管地区芯片（二维码）植入及其数据上传情况 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 预拌混凝土浇筑、养护、拆模情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 是否编制砼专项施工及养护方案，大体积、高强度、抗渗等有特殊技术要求混凝土是否有专项方案或专门章节 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砼高低强度等级梁柱交接等重要结构部位，是否采取分隔等质量保证措施 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否存在预拌砼随意加水及其他外加剂等现象 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砼浇筑前，是否按程序签署浇灌令，是否具备隐蔽工程验收等浇筑条件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 砼养护期间，暴露面是否采用覆盖等控湿控温措施，是否存在明显裂缝等 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 拆模时间是否满足规范要求，是否存在无拆模试块、无拆模强度报告或强度达不到要求拆模等现象 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 预拌混凝土结构实体回弹检测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 是否制定了现场结构实体回弹检测方案，检测数量、部位、方法等是否符合规范要求，是否对质量存疑部位进行检测。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工现场是否配备砼回弹仪等检测工具 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 现场结构实体检测点位、数据等是否监理工程师见证 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 实体已检测部位是否在现场进行标识 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 已检测部位的检测数据是否准确、真实 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否存在已达龄期，但实体强度不满足设计要求的现象 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 混凝土试块检测情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 是否有经审批的检测方案，检测方法是否符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 试件送检是否有委托单（合同）和建立送检台账，试件是否见证取样、送样，试样检验过程是否见证。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检测报告是否及时、内容是否完整、真实有效，是否建立试压强度不合格的处理及台账 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否存在试块留置或养护条件养护不合要求或试块未送检，而检测报告结果却是合格等现象 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土标准养护试块委托养护情况，混凝土检测数据上传情况 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 监理单位对混凝土质量控制的履职情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员到岗履职情况 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否审查预拌混凝土生产企业资质等级及人员配置 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否要求预拌混凝土生产企业编制并提交现场搅拌站质量管理方案 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否建立砼进场验收监理抽查台帐 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否对施工单位砼进场验收及台帐建立进行检查、督促 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否对预拌混凝土生产企业所用原材料检验报告进行查验 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 浇筑砼前是否对砼设计配比进行审查 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 在砼浇筑过程中，是否在施工现场检查砼坍落度（扩展度和含气量） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否按规定对施工单位砼取样、试件制作、养护、送检等进行见证、检查 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 混凝土的旁站记录是否完整、真实有效 |  |  |  |  |  |  |