附件

长沙民政职院项目信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2022-005 | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 4835.58 | | | 实际面积  （平方米） | 21470.11 | | |
| 实际建设规模 | 长沙民政职业技术学院教学实训楼工程1#、2#、3#栋，共计21470.11平方米 | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2018-02-10 | | | 竣工验收  备案日期 | 2022-08-02 | | |
| 实际竣工  日期 | 2022-06-30 | | | 结构体系 | 框架结构 | | |
| 单项工程1 | 教学实训楼1# | 建筑面积（平方米） | 8382.69 | 地上/下层数 | 6/0 | 高度（米） | 23.7 |
| 单项工程2 | 教学实训楼2# | 建筑面积（平方米） | 8255.29 | 地上/下层数 | 6/0 | 高度（米） | 23.7 |
| 单项工程3 | 教学实训楼3# | 建筑面积（平方米） | 4832.13 | 地上/下层数 | 8/1 | 高度（米） | 39.18 |