附件2

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：新港污水处理厂

工程编号：430105202303140180

| 项目基本信息 | 建设单位 | 长沙城投铁路站场迁建开发有限公司 |  |  |  |  |  | 企业信用代码 |  | 914301007808840378 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 长沙市开福区沙河南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 政府投资 |  |  |  |  |  | 项目类别 |  | 市政公用工程 |  |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建2[2011]0058号、建2[2010]0018号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 湘发改地区[2009]453号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 湖南省发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2009年5月7日 |  |  |  |  |  | 立项机关级别 |  | 省级 |  |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 3407.52 |  |  |  |  |  | 总投资 （万元） |  | 12902 |  |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  | 工程用途 |  | 排水 |  |  |  |  |
|  | 建设规模 | 建设城市污水处理厂一座及配套污水收集管网。污水处理厂设计规模为日处理城市污水10万吨，污水处理原则采用MSBR+过滤工艺，出水到达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的一级A排放标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2009.12.28 |  |  |  |  |  | 计划竣工 |  | 2011.12.28 |  |  |  |  |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZBTZS43000020101013001702 |  |  |  |  |  | 开标时间 |  | 2009年12月21日 |  |  |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 3009.4341 |  |  |  |  |  | 面积(平方米) |  | 3844.14 |  |  |  |  |
|  | 发包单位名称 | 长沙城投铁路站场迁建开发有限公司 |  |  |  |  |  | 中标单位名称 |  | 湖南捞刀河建设集团有限公司 |  |  |  |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南中技项目管理有限公司 |  |  |  |  |  | 联合体承包单位名称 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 袁德文 |  |  |  |  |  | 项目负责人证书编号 |  | 湘143050803388 |  |  |  |  |
|  | 工程概况 | 长沙市新港污水处理厂厂区土建施工项目已经湖南省发改委湘发改地区[2009]453号文批复，建设资金为长沙市政府投资，项目业主为长沙市城市建设投资开发有限责任公司，招标人为长沙城投铁路站场迁建开发有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | ①新建建筑物:配电房、脱水机房、鼓风机房;②新建构筑物:预处理池、MSBR池、滤布滤池及消毒池;③其它:室外管网、路灯、电缆沟、管线井、排水系统、出水管及约413m进水管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | HNZJC2009-FW-379 |  |  |  |  |  | 中标单位 |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南中技项目管理有限公司 |  |  |  |  |  | 招标方式 |  | 备案 |  |  |  |  |
|  | 开标时间 |  |  |  |  |  |  | 中标记录登记时间 |  | 2009年12月21日 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 郭顶 |  |  |  |  |  | 项目负责人身份证号码 |  | 430623XXXXXXXX1631 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 总监理工程师 |  |  |  |  |  | 项目负责人证书编号 |  | 43003720 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2009.12.28 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2011.12.28 |  |  |  |  |
|  | 中标金额 | 258万元 |  |  |  |  |  | 总工期 |  | 720天 |  |  |  |  |
|  | 工程概况 | 长沙市新港污水处理厂厂区土建施工项目已经湖南省发改委湘发改地区[2009]453号文批复，建设资金为长沙市政府投资，项目业主为长沙市城市建设投资开发有限责任公司，招标人为长沙城投铁路站场迁建开发有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 长沙市新港污水处理厂建设项目的施工准备阶段，施工阶段，缺陷责任期的监理，包括厂区生产构（建）筑物，附属建筑物等的土建，安装及室外道路、广场、绿化等各专业工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 湘图审[2009]064号 |  |  |  |  |  | 审查完成日期 |  | 2009.12.21 |  |  |  |  |
|  | 勘察单位名称 | 湖南省建筑设计院 |  |  |  |  |  | 勘察单位企业信用代码 |  | 91430100444877137A |  |  |  |  |
|  | 施工图审查机构名称 | # 湖南中技项目管理有限公司 |  |  |  |  |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  | 91430000785380030J |  |  |  |  |
|  | 建设规模 | 长沙市新港污水处理厂近期污水处理能力10万m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 长沙市新港污水处理厂厂区土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 总承包 |  |  |  |  |  | 承包单位 |  | 湖南捞刀河建设集团有限公司 |  |  |  |  |
|  | 合同编号 | SG201006号 |  |  |  |  |  | 合同金额 （万元） |  | 3009.4331 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 袁德文 |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  | 430121XXXXXXXX9418 |  |  |  |  |
|  | 建设规模 | 长沙市新港污水处理厂近期污水处理能力10万m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | ①新建建筑物:配电房、脱水机房、鼓风机房;②新建构筑物:预处理池、MSBR池、滤布滤池及消毒池;③其它:室外管网、路灯、电缆沟、管线井、排水系统、出水管及约413m进水管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2010.11.10 |  |  |  |  |  | 记录登记时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2010.10.15 |  |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  | 2011.3.15 |  |  |  |  |
|  | 合同工期 | 150天 |  |  |  |  |  | 质量目标 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 | JL201201号 |  |  |  |  |  | 合同名称 |  | 长沙市新港污水处理厂出水管道工程施工监理 |  |  |  |  |
|  | 承包单位 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  | 签订日期 |  | 2012.2.9 |  |  |  |  |
|  | 合同金额 | 124.04 |  |  |  |  |  | 合同记录登记时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2010.10.15 |  |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  | 2011.3.15 |  |  |  |  |
|  | 合同工期 | 150天 |  |  |  |  |  | 质量目标 |  | 合格 |  |  |  |  |
|  | 建设规模 | 长沙市新港污水处理厂近期污水处理能力10万m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 主要包含管道及出口段挖填土方，涵管敷设及垫层、 管基，钢筋砼镇墩，截水环，消力池钢筋砼底板及挡墙，浆砌块石护垫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息1 施工许可信息1 | 工程名称 | 长沙市新港污水处理厂综合楼及厂区附属工程（含增补） |  |  |  |  |  | 施工许可证编号 |  | 430000201105160201 |  |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 |  |  |  |  |  | 监理企业 |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南省建筑设计院 |  |  |  |  |  | 设计项目负责人 |  | 许瑶 |  |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南省建筑设计院 |  |  |  |  |  | 勘察项目负责人 |  | 沈为 |  |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 2783 |  |  |  |  |  | 面积（平方米） |  | 2128.52 |  |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2011.5.25 |  |  |  |  |  | 合同工期 |  | 720天 |  |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2009.12.28 |  |  |  |  |  | 合同竣工日期 |  | 2011.12.28 |  |  |  |  |
|  | 建设规模 | 长沙市新港污水处理厂近期污水处理能力10万m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 李万春 |  |  |  |  |  | 项目负责人身份证号码 |  | / |  |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘143000800394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 孔仲春 |  |  |  |  |  | 技术负责人身份证号码 |  | / |  |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 郭顶 |  |  |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 |  | 430623XXXXXXXX1631 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43003720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 综合楼 |  | 建筑面积（平方米） | 1691.83 |  | 地上/下层数 |  | 3/0 |  | 高度（米） |  | 11.25 |  |
|  | 单项工程2 | 机修仓库及车库 |  | 建筑面积（平方米） | 388.5 |  | 地上/下层数 |  | 1/0 |  | 高度（米） |  | 4.65 |  |
|  | 单项工程3 | 传达室 |  | 建筑面积（平方米） | 48.19 |  | 地上/下层数 |  | 1/0 |  | 高度（米） |  | 3.45 |  |
| 施工许可信息2 | 工程名称 | 长沙市新港污水处理厂生产区土建工程 |  |  |  |  |  | 施工许可证编号 |  | 430000201105160101 |  |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 |  |  |  |  |  | 监理企业 |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南省建筑设计院 |  |  |  |  |  | 设计项目负责人 |  | 许瑶 |  |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南省建筑设计院 |  |  |  |  |  | 勘察项目负责人 |  | 沈为 |  |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 2783 |  |  |  |  |  | 面积（平方米） |  | 1715.62 |  |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2011.5.25 |  |  |  |  |  | 合同工期 |  | 420天 |  |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2010.10.1 |  |  |  |  |  | 合同竣工日期 |  | 2011.12.15 |  |  |  |  |
|  | 建设规模 | 长沙市新港污水处理厂近期污水处理能力10万m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 袁德文 |  |  |  |  |  | 项目负责人身份证号码 |  | 430121XXXXXXX9418 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 0004972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 屈自力 |  |  |  |  |  | 技术负责人身份证号码 |  | 430121XXXXXX1750 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 郭顶 |  |  |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 |  | 430623XXXXXXX1631 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43003720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程4 | 鼓风机房变配电间 |  | 建筑面积（平方米） | 859.64 |  | 地上/下层数 |  | 2/0 |  | 高度（米） |  | 9.3 |  |
|  | 单项工程5 | 污泥脱水间 |  | 建筑面积（平方米） | 855.98 |  | 地上/下层数 |  | 2/0 |  | 高度（米） |  | 11.7 |  |
| 施工许可信息3 | 工程名称 | 长沙新港污水处理厂区设备安装工程 |  |  |  |  |  | 施工许可证编号 |  | 430000201111070101 |  |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南六建机电安装有限责任公司 |  |  |  |  |  | 监理企业 |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南省建筑设计院 |  |  |  |  |  | 设计项目负责人 |  | 许瑶 |  |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南省建筑设计院 |  |  |  |  |  | 勘察项目负责人 |  | 沈为 |  |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 533 |  |  |  |  |  | 面积（平方米） |  | 3844.14 |  |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2011.11.17 |  |  |  |  |  | 合同工期 |  | 90天 |  |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2011.8.30 |  |  |  |  |  | 合同竣工日期 |  | 2011.11.30 |  |  |  |  |
|  | 建设规模 | 长沙市新港污水处理厂近期污水处理能力10万m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 何建中 |  |  |  |  |  | 项目负责人身份证号码 |  | 430104XXXXXXX3017 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243050804536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 雷鸣 |  |  |  |  |  | 技术负责人身份证编号 |  | 430623XXXXXXXX5719 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 郭顶 |  |  |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 |  | 430623XXXXXXX1631 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 43003720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2013-015-01、2013-015-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 12902 |  |  |  |  |  | 实际面积 （平方米） |  | 3407.52 |  |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 长沙市新港污水处理厂近期污水处理能力10万m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2009.12.28 |  |  |  |  |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2012.11.1 |  |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2012.11.1 |  |  |  |  |  | 结构体系 |  | 框架 |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 综合楼 | 建筑面积（平方米） |  |  | 1691.9 |  | 地上/下层数 |  | 3/0 |  | 高度（米） |  | 11.25 |
|  | 单项工程2 | 鼓风机房变配电间等 | 建筑面积（平方米） |  |  | 1715.62 |  | 地上/下层数 |  | 2/0 |  | 高度（米） |  | 9.3 |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 项目经理 | 袁德文 | 湘143050803388 |
| 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 技术负责人 | 屈自力 | 无 |
| 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 施工员 | 朱国安 | 104301042002151100211 |
| 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 安全员 | 廖宏伟 | 湘建安C2004010002200 |
| 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 质量员 | 胡金广 | 104301042002153100068 |
| 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 材料员 | 谭波 | 104301042003155110026 |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 总监 | 郭顶 | 43003720 |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 专监 | 张政怀 |  |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 监理员 | 黄请顺 |  |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 监理员 | 黄立 |  |

附表2

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 项目经理 | 李万春 | 湘143000800394 |
| 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 技术负责人 | 孔仲春 | 无 |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 总监 | 郭顶 | 43003720 |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 专监 | 张政怀 |  |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 监理员 | 黄请顺 |  |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 监理员 | 黄立 |  |

附表3

| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南六建机电安装有限责任公司 | 项目经理 | 何建中 | 湘243050804536 |
| 湖南六建机电安装有限责任公司 | 技术负责人 | 雷鸣 | 无 |
| 湖南六建机电安装有限责任公司 | 施工员 | 彭希平 | 10431500200215810012 |
| 湖南六建机电安装有限责任公司 | 安全员 | 刘亚攀 | 湘建安C(2009)150001334 |
| 湖南六建机电安装有限责任公司 | 质量员 | 杨鹏怀 | 10103090334 |
| 湖南六建机电安装有限责任公司 | 材料员 | 夏美蓉 | 11605080658 |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 总监 | 郭顶 | 43003720 |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 专监 | 张政怀 |  |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 监理员 | 黄请顺 |  |
| 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 监理员 | 黄立 |  |