附件2

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目

工程编号：4300001511250101

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南广播电视台 | | | | 企业信用代码 | 12430000444877954G | | | | | |
| 具体地点 | 湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城 | | | | | | | | | | |
| 投资类型 | 社会投资 | | | | 项目类别 | 建筑工程 | | | | | |
| 建设工程规划许可证编号 | 建2【2016】0183号；建2【2016】0184号 | | | | | | | | | | |
| 立项文号 | 湘发改社会【2013】426、1207号文及湘发改备案【2015】81号文 | | | | | | | | | | |
| 立项批准机关 | 湖南省发展和改革委员会 | | | | | | | | | | |
| 立项批复时间 | 2013年3月12日、2013年8月28日、2015年7月3日 | | | | 立项机关级别 | 省级 | | | | | |
| 总面积  （平方米） | 227732.55平方米 | | | | 总投资  （万元） | 135785.3955 | | | | | |
| 建设性质 | 新建 | | | | 工程用途 | 公共建筑 | | | | | |
| 建设规模 | 项目为大型公共建筑，总建筑面积227732.55㎡，总投资135785.3955万元。包括一栋大型剧场式演播厅及漂浮办公楼、五栋大型演播厅、一栋美术馆。占地面积62931.85㎡，地下1~4层，地上4~9层，最高建筑高度55.81m，地下室结构形式为型钢混凝土柱、钢筋混凝土梁、板 局部无梁楼板，地上结构形式为钢框架压型钢板（局部桁架楼承板）桁架屋盖，最大单跨长度50.4m，最大悬挑11.2m；美术馆单体包含饰面清水混凝土结构，幕墙采用框架无机水泥板幕墙双层框架式玻璃幕墙、铝板幕墙及吊顶、清水混凝土挂板系统，幕墙总面积约150000㎡。 | | | | | | | | | | |
| 计划开工 | 2016年4月24日 | | | | 计划竣工 | 2018年7月2日 | | | | | |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | ZBTZS43000020151221034001 | | | | 开标时间 | 2015.11.6 | | | | | |
| 中标金额  (万元) | 135785.3955 | | | | 面积(平方米) | 227732.55平方米 | | | | | |
| 发包单位名称 | 湖南广播电视台 | | | | 中标单位名称 | 湖南省第六工程有限公司 | | | | | |
| 招标代理机构 | 湖南龙武工程项目管理有限公司 | | | | 联合体承包单位名称 | / | | | | | |
| 项目负责人 | 江波 | | | | 项目负责人证书编号 | 湘143060802241 | | | | | |
| 工程概况 | 湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目位于湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城世界之窗与海底世界公园之间；场址呈东高西低走势，东西落差约25米。本项目是一座“环球梦工厂”式的、非新闻类节目生产基地，总建筑面积约20万平方米。包括一个大型剧场式演播厅、五个大型演播厅、一个美术馆、新媒体数据中心，技术配套用房、道具库、服装室、化妆室、排练厅、设备用房、公众参观通道、大型停车场等设施建设。工程总投资额约150000万元。 | | | | | | | | | | |
| 中标范围 | 湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目建筑工程总承包施工，包括但不限于土石方及基坑支护工程、主体及地下室建安工程、装饰装修工程、给排水工程、空调暖通工程、消防工程、弱电工程、电梯及设备安装工程、人  防工程、室外道路及管网工程、园林景观及室外附属工程等。具体内容见施工图纸及工程量清单。 | | | | | | | | | | |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | JL25935 | | | | 中标单位 | 湖南长顺项目管理有限公司 | | | | | |
| 招标代理机构 | 湖南龙武工程项目管理有限公司 | | | | 招标方式 | 公开招标 | | | | | |
| 开标时间 | 2015.9.29 | | | | 中标记录登记时间 | 2015.11.5 | | | | | |
| 项目负责人 | 刘晟方 | | | | 项目负责人身份证号码 | 431121XXXXXXXX3453 | | | | | |
| 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 | | | | 项目负责人证书编号 | 00593586 | | | | | |
| 中标金额 | 7200000.00元 | | | | 总工期 | 930天 | | | | | |
| 工程概况 | 项目为大型公共建筑，总建筑面积227732.55㎡，总投资135785.3955万元。包括一栋大型剧场式演播厅及漂浮办公楼、五栋大型演播厅、一栋美术馆。占地面积62931.85㎡，地下1~4层，地上4~9层，最高建筑高度55.81m，地下室结构形式为型钢混凝土柱、钢筋混凝土梁、板 局部无梁楼板，地上结构形式为钢框架压型钢板（局部桁架楼承板）桁架屋盖，最大单跨长度50.4m，最大悬挑11.2m；美术馆单体包含饰面清水混凝土结构，幕墙采用框架无机水泥板幕墙双层框架式玻璃幕墙、铝板幕墙及吊顶、清水混凝土挂板系统，幕墙总面积约150000㎡。 | | | | | | | | | | |
| 中标范围 | 中标范围：湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目的土建工程、强弱电安装工程、装修工程、给排水工程、空调暖通工程、钢结构工程、设备安装工程、消防工程、园林景观工程等施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的全过程施工监理服务（负责工程合法建设控制、施工质量控制、进度控制、投资控制、安全、文明管理、合同管理、信息管理、环境保护，本工程有关的协调工作及相关技术咨询服务）。 | | | | | | | | | | |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 4300001605060101-TX-001 | | | | 审查完成日期 | 2016.12.27 | | | | | |
| 勘察单位名称 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | 勘察单位企业信用代码 | 914403001921810441 | | | | | |
| 施工图审查机构名称 | 湖南建院建设工程设计咨询有限责任公司 | | | | 施工图审查机构企业信用代码 | 914300007700920603 | | | | | |
| 建设规模 | 227732.55平方米 | | | | | | | | | | |
| 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南省建设工程施工合同 | | | | | | | | | | |
| 合同类别 | 施工总承包 | | | | 承包单位 | 湖南省第六工程有限公司 | | | | | |
| 合同编号 | jmjd20160112 | | | | 合同金额  （万元） | 135785.3955 | | | | | |
| 项目负责人 | 江波 | | | | 身份证号码 | 430121XXXXXXXX2130 | | | | | |
| 建设规模 | 227732.55平方米 | | | | | | | | | | |
| 合同承包内容 | 湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目建筑工程总承包施工，包括但不限于土石方及基坑支护工程、主体及地下室建安工程、装饰装修工程、给排水工程、空调暖通工程、消防工程、弱电工程、电梯及设备安装工程、人  防工程、室外道路及管网工程、园林景观及室外附属工程等。具体内容见施工图纸及工程量清单。 | | | | | | | | | | |
| 合同签订日期 | 2016年4月21日 | | | | 记录登记时间 | 2016年12月9日 | | | | | |
| 计划开工日期 | 2016年4月24日 | | | | 计划竣工日期 | 2018年7月2日 | | | | | |
| 合同工期 | 800日历天 | | | | 质量目标 | 合格 | | | | | |
| 监理合同信息 | 合同编号 | jmjd15-11-10 | | | | 合同名称 | 建设工程委托监理合同 | | | | | |
| 承包单位 | 湖南长顺项目管理有限公司 | | | | 签订日期 | 2016.1.8 | | | | | |
| 合同金额 | 720万元 | | | | 合同记录登记时间 | 2015.11.10 | | | | | |
| 合同工期 | 2015.12.4开始至项目缺陷责任期完成日终止 | | | | 质量目标 | 合格 | | | | | |
| 建设规模 | 湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目位于湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城世界之窗与海底世界公园之间；场址呈东高西低走势，东西落差约25米。本项目是一座“环球梦工厂”式的、非新闻类节目生产基地，总建筑面积约20万平方米。包括一个大型剧场式演播厅、五个大型演播厅、一个美术馆、新媒体数据中心，技术配套用房、道具库、服装室、化妆室、排练厅、设备用房、公众参观通道、大型停车场等设施建设。工程总投资额约150000万元。 | | | | | | | | | | |
| 合同承包内容 | 中标范围：湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目的土建工程、强弱电安装工程、装修工程、给排水工程、空调暖通工程、钢结构工程、设备安装工程、消防工程、园林景观工程等施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的全过程施工监理服务（负责工程合法建设控制、施工质量控制、进度控制、投资控制、安全、文明管理、合同管理、信息管理、环境保护，本工程有关的协调工作及相关技术咨询服务）。 | | | | | | | | | | |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目 | | | | 施工许可证编号 | 430000201612290101 | | | | | |
| 施工企业 | 湖南省第六工程有限公司 | | | | 监理企业 | 湖南长顺项目管理有限公司 | | | | | |
| 设计企业 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | | | | 设计项目负责人 | 曾群 | | | | | |
| 勘察企业 | 深圳市勘察研究院有限公司 | | | | 勘察项目负责人 | 李德平 | | | | | |
| 合同金额（万元） | 135785.3955 | | | | 面积（平方米） | 227732.55平方米 | | | | | |
| 发证日期 | 2018年7月30日 | | | | 合同工期 | 800天 | | | | | |
| 建设规模 | 227732.55平方米 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 江波 | | | | 项目负责人身份证号码 | | 430121XXXXXXXX2130 | | | | |
| 项目负责人证书编号 | 湘143060802241 | | | | | | | | | | |
| 技术负责人 | 王大纲 | | | | 技术负责人身份证号码 | | 430203XXXXXXX3011 | | | | |
| 技术负责人证书编号 | A08211980000001579 | | | | | | | | | | |
| 总监理工程师 | 刘晟方 | | | | 总监理工程师身份证号码 | | 431121XXXXXXX3453 | | | | |
| 总监理工程师证书编码 | 00593586 | | | | | | | | | | |
| 单项工程1 | 美术馆 | | 建筑面积（平方米） | 20340.1 | 地上/下层数 | | 5/2 | 高度（米） | 31.59 | | |
| 单项工程2 | 演播厅A | | 建筑面积（平方米） | 4633.71 | 地上/下层数 | | 4/1 | 高度（米） | 24.15 | | |
| 单项工程3 | 中央主轴西 | | 建筑面积（平方米） | 4126.42 | 地上/下层数 | | 5/1 | 高度（米） | 38.75 | | |
| 单项工程4 | 地下室西 | | 建筑面积（平方米） | 8701.06 | 地上/下层数 | | 0/5 | 高度（米） | 22.5 | | |
| 单项工程5 | 演播厅B | | 建筑面积（平方米） | 6608.11 | 地上/下层数 | | 5/2 | 高度（米） | 25.52 | | |
| 单项工程6 | 演播厅C | | 建筑面积（平方米） | 5926.6 | 地上/下层数 | | 5/2 | 高度（米） | 24.12 | | |
| 单项工程7 | 演播厅D | | 建筑面积（平方米） | 16539.04 | 地上/下层数 | | 6/4 | 高度（米） | 25.65 | | |
| 单项工程8 | 演播厅E | | 建筑面积（平方米） | 6355.09 | 地上/下层数 | | 4/4 | 高度（米） | 25.65 | | |
|  | 单项工程9 | 芒果电视体验馆及漂浮办公 | | 建筑面积（平方米） | 46332.02 | 地上/下层数 | | 9/5 | 高度（米） | 43.65 | | |
| 单项工程10 | 地下室东 | | 建筑面积（平方米） | 98193.22 | 地上/下层数 | | 0/5 | 高度（米） | 22.5 | | |
| 单项工程11 | 中央主轴东 | | 建筑面积（平方米） | 9977.18 | 地上/下层数 | | 5/1 | 高度（米） | 38.75 | | |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案  编号 | 4300001511250101-JX-001 | | | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 12127.77 | | | | 实际面积  （平方米） | | 20340.1 | | | | |
| 实际建设规模 | 建筑面积20340.1㎡ | | | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2016年6月30日 | | | | 竣工验收  备案日期 | | 2023年1月16日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2022年11月14日 | | | | 结构体系 | | 钢筋混凝土、框架 | | | | |
| 单项工程1 | 美术馆 | 建筑面积（平方米） | | 20340.1 | 地上/下层数 | | 5/2 | 高度（米） | | | 31.59 |
| 竣工验收备案  编号 | 4300001511250101-JX-002 | | | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 2762.85 | | | | 实际面积  （平方米） | | 4633.71 | | | | |
| 实际建设规模 | 建筑面积4633.71㎡ | | | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2016年6月30日 | | | | 竣工验收  备案日期 | | 2023年1月16日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2022年11月14日 | | | | 结构体系 | | 钢结构、框架 | | | | |
| 单项工程2 | 演播厅A | 建筑面积（平方米） | | 4633.71 | 地上/下层数 | | 4/1 | 高度（米） | | | 24.15 |
| 竣工验收备案  编号 | 4300001511250101-JX-003 | | | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 3940.08 | | | | 实际面积  （平方米） | | 6608.11 | | | | |
| 实际建设规模 | 建筑面积6608.11㎡ | | | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2016年6月30日 | | | | 竣工验收  备案日期 | | 2023年1月16日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2022年11月14日 | | | | 结构体系 | | 钢结构、框架 | | | | |
| 单项工程3 | 演播厅B | 建筑面积（平方米） | | 6608.11 | 地上/下层数 | | 5/2 | 高度（米） | | | 25.52 |
| 竣工验收备案  编号 | 4300001511250101-JX-004 | | | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 3533.73 | | | | 实际面积  （平方米） | | 5926.6 | | | | |
| 实际建设规模 | 建筑面积5926.6㎡ | | | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2016年6月30日 | | | | 竣工验收  备案日期 | | 2023年1月16日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2022年11月14日 | | | | 结构体系 | | 钢结构、框架 | | | | |
| 单项工程4 | 演播厅C | 建筑面积（平方米） | | 5926.6 | 地上/下层数 | | 5/2 | 高度（米） | | | 24.12 |
| 竣工验收备案  编号 | 4300001511250101-JX-005 | | | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 9861.39 | | | | 实际面积  （平方米） | | 16539.04 | | | | |
| 实际建设规模 | 建筑面积16539.04㎡ | | | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2016年6月30日 | | | | 竣工验收  备案日期 | | 2023年1月16日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2022年11月14日 | | | | 结构体系 | | 钢结构、框架 | | | | |
| 单项工程5 | 演播厅D | 建筑面积（平方米） | | 16539.04 | 地上/下层数 | | 6/4 | 高度（米） | | 25.65 | |
| 竣工验收备案  编号 | 4300001511250101-JX-006 | | | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 5948.89 | | | | 实际面积  （平方米） | | 9977.18 | | | | |
| 实际建设规模 | 建筑面积9977.18㎡ | | | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2016年6月30日 | | | | 竣工验收  备案日期 | | 2023年1月16日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2022年11月14日 | | | | 结构体系 | | 钢结构、框架 | | | | |
| 单项工程6 | 中央主轴东 | 建筑面积（平方米） | | 9977.18 | 地上/下层数 | | 5/1 | 高度（米） | | 38.75 | |
| 竣工验收备案  编号 | 4300001511250101-JX-007 | | | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 2460.38 | | | | 实际面积  （平方米） | | 4126.42 | | | | |
| 实际建设规模 | 建筑面积4126.42㎡ | | | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2016年6月30日 | | | | 竣工验收  备案日期 | | 2023年1月16日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2022年11月14日 | | | | 结构体系 | | 钢结构、框架 | | | | |
| 单项工程7 | 中央主轴西 | 建筑面积（平方米） | | 4126.42 | 地上/下层数 | | 5/1 | 高度（米） | | 38.75 | |
| 竣工验收备案  编号 | 4300001511250101-JX-008 | | | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 5188 | | | | 实际面积  （平方米） | | 8701.06 | | | | |
| 实际建设规模 | 建筑面积8701.06㎡ | | | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2016年6月30日 | | | | 竣工验收  备案日期 | | 2023年1月16日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2022年11月14日 | | | | 结构体系 | | 钢筋混凝土、框架 | | | | |
| 单项工程8 | 地下室西 | 建筑面积（平方米） | | 8701.06 | 地上/下层数 | | 0/5 | 高度（米） | | 22.5 | |
| 竣工验收备案  编号 | 4300001511250101-JX-009 | | | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 58547.65 | | | | 实际面积  （平方米） | | 98193.22 | | | | |
| 实际建设规模 | 建筑面积98193.22㎡ | | | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2016年6月30日 | | | | 竣工验收  备案日期 | | 2023年1月16日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2022年11月14日 | | | | 结构体系 | | 钢筋混凝土、框架 | | | | |
| 单项工程9 | 地下室东 | 建筑面积（平方米） | | 98193.22 | 地上/下层数 | | 0/5 | 高度（米） | | 22.5 | |
| 竣工验收备案  编号 | 4300001511250101-JX-0010 | | | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 27625.44 | | | | 实际面积  （平方米） | | 46332.02 | | | | |
| 实际建设规模 | 建筑面积46332.02㎡ | | | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2016年6月30日 | | | | 竣工验收  备案日期 | | 2023年1月16日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2022年11月14日 | | | | 结构体系 | | 钢框架 | | | | |
| 单项工程10 | 芒果电视体验馆及漂浮办公 | 建筑面积（平方米） | | 46332.02 | 地上/下层数 | | 9/5 | 高度（米） | | 43.65 | |
| 竣工验收备案  编号 | 4300001511250101-JX-011 | | | | | | | | | | |
| 实际造价  （万元） | 3789.22 | | | | 实际面积  （平方米） | | 6355.09 | | | | |
| 实际建设规模 | 建筑面积6355.09㎡ | | | | | | | | | | |
| 实际开工  日期 | 2016年6月30日 | | | | 竣工验收  备案日期 | | 2023年1月16日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2022年11月14日 | | | | 结构体系 | | 钢结构、框架 | | | | |
| 单项工程11 | 演播厅E | 建筑面积（平方米） | | 6355.09 | 地上/下层数 | | 4/4 | 高度（米） | | 25.65 | |
| 业绩技术指标（由申请单位填写，五方参建单位均可分别填写） | 企业名称 | 湖南省第六工程有限公司 | | | | 企业统一社会信用代码 | | 91430000183761848B | | | | |
| 业绩类型 | 公共建筑 | | | | 业绩对应资质等级 | | 房屋建筑工程施工总承包特级 | | | | |
| 工程项目规模等级及详细技术指标 | 项目为大型公共建筑，总建筑面积227732.55㎡，总投资135785.3955万元。包括一栋大型剧场式演播厅及漂浮办公楼、五栋大型演播厅、一栋美术馆。占地面积62931.85㎡，地下1~4层，地上4~9层，最高建筑高度55.81m，地下室结构形式为型钢混凝土柱、钢筋混凝土梁、板 局部无梁楼板，地上结构形式为钢框架压型钢板（局部桁架楼承板）桁架屋盖，最大单跨长度50.4m，最大悬挑11.2m；美术馆单体包含饰面清水混凝土结构，幕墙采用框架无机水泥板幕墙双层框架式玻璃幕墙、铝板幕墙及吊顶、清水混凝土挂板系统，幕墙总面积约150000㎡。 | | | | | | | | | | |
| 起始时间 | 2016年6月30日 | | | | 计划竣工 | | 2022年11月14日 | | | | |
| 勘察、设计单位起始时间为工作开始时间，施工、监理单位起始时间为实际开工日期，勘察、设计单位结束时间为工作结束时间，施工、监理单位起始时间为实际竣工日期。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）** | | | | |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 技术负责人 | 王大纲 | 430203XXXXXXX3011 | A08211980000001579 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 施工员 | 郭舜 | 430902XXXXXXX6017 | 43151010025043 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 施工员 | 杨易凡 | 620302XXXXXXX0015 | 43181010013077 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 质量员 | 章少宇 | 430121XXXXXXX2211 | 43181060011426 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 质量员 | 朱鸿翔 | 432501XXXXXXX0039 | 0432010694318006425 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 安全员 | 陈新南 | 430103XXXXXXX1077 | 43172020009509  湘建安C（2009）150002132 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 安全员 | 余允昌 | 430122XXXXXXX1615 | 43152020019593  湘建安C2（2018）1551898 |
| 湖南长顺项目管理有限公司 | 总监 | 刘晟方 | 431121XXXXXXX3453 | 00593586 |
| 湖南长顺项目管理有限公司 | 监理员 | 潘婷 | 430426XXXXXXX7707 | XS17-S0240 |
| 湖南长顺项目管理有限公司 | 总代 | 黄清 | 430102XXXXXXX1077 | ZD14-S0333 |
| 湖南长顺项目管理有限公司 | 专监 | 周伟 | 430122XXXXXXX3239 | XS16-S1128 |
| 湖南长顺项目管理有限公司 | 监理员 | 龙彦文 | 432501XXXXXXX6515 | XS21-S0091 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设计人员信息表** | | | | | |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 项目负责人 | 曾群 | 310110XXXXXXX3339 | 983100659 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、施工图审查、招投标、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、施工图审查备案表、中标通知书、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。图审信息由设计单位登录“施工图审查系统”填写，经主管部门审核后，图审信息自动推送至“湖南省建筑市场监管公共服务平台”。