
《湖南省城市总体规划推动全面小康三年行动计划（2018—2020年）》技术指南

（试行）

湖南省住房和城乡建设厅

湖南省建筑设计院有限公司

二O一八年四月
目  录

33

一、总则

33

（一）适用范围

33

（二）规划定位

33

（三）工作任务

34

（四）范围期限

34

（五）编制原则

34

（六）规划依据

35

（七）编制主体

35

（八）工作要求

35

二、工作程序

35

（一）工作准备

36

（二）现状分析

36

（三）编制方案

36

（四）方案论证

36

（五）方案公示

36

（六）方案报批

37

（二）指导思想

37

（三）主要任务和计划

37

（四）建设项目库

37

（五）保障措施

37

四、成果要求

37

（一）基本内容

37

（二）可选内容

38

附录一

38

各市（县）分类情况

40

城市小康社会建设核查指标对比表

46

现状调查评价

49

附录四

49

湖南省城市总体规划推动全面小康

49

三年行动计划（2018-2020年）

49

一、指标差距分析

49

二、指导思想

49

三、编制依据

49

四、主要任务与计划

51

五、规划建设项目库

53

六、保障措施

53

图纸目录

为全面深入贯彻落实党的十九大精神，在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，顺应城市工作新形势、改革发展新要求、满足人民群众新期待、加快推动城市总体规划改革的新征程中，依据2018年中央政府工作报告对“决胜全面建成小康社会”的总体安排，按照中央城市工作会议“抓好城市这个‘火车头’,实现全面建成小康社会”和湖南省委省政府推进“三个着力”等有关要求，制定本指南。

一、总则

（一）适用范围

本指南适用于全省范围内设区的市、不设区的市及县的三年行动计划编制工作。

（二）规划定位

开展三年行动计划是解决2020年全面建成小康社会之前现版城市总体规划实施过程中存在的不足，弥补与小康社会建设指标的差距，协调好各行业十三五规划项目库的矛盾，突出重点工作，按照抓重点、补短板、强弱项，缺什么补什么的思路，着力解决好项目空间落地的问题，为全省新一轮城市总体规划编制打下坚实基础。

（三）工作任务

根据城市总体规划实施评估报告中查找到的问题，对照“湖南省县市区全面建成小康社会考评指标体系”，落实十九大和省委省政府发展新要求，综合研究确定建设用地开发目标，统筹安排基础设施建设、公共设施建设、环境整治、文化传承等各项用地，制定实施计划，排出时间表、路线图、优先序。全面建成小康社会已达标的市县可根据地方实际情况酌情处理亦可进一步根据“五大理念”发展指标体系要求推进城市发展，破解发展不平衡不充分难题，提升群众的获得感。

（四）范围期限

行动计划应结合地方实际，以城市规划区为重点，涉及范围可覆盖市（县）行政管辖区范围。时间期限为2018～2020年。

（五）编制原则

1．综合协调、统筹兼顾。落实城市总体规划发展意愿，用“多规合一”来统筹考虑国土规划、生态保护规划等相关规划的管控要求，科学合理确定不同类型设施建设需求。

2．因地制宜、突出重点。结合城市发展情况和小康社会建设需求，突出抓重点、补短板、强弱项，吸纳各部门十三五规划项目库以及近年项目计划，因地制宜制定计划。同时，区分轻重缓急，合理确定建设项目。

3．有效管用、简便易行。制定符合地方实际、具有可操作性的行动方案，方案成果简明扼要、通俗易懂，便于城市政府各部门了解和实施。

（六）规划依据

1．法律法规

中华人民共和国城乡规划法；

等等；
2．部门规章及规范性文件

湖南省分类指导加快推进全面建成小康社会考评办法（湘康〔2013〕4号）；

等等；
3．其它方面

城市总体规划实施评估报告（最新版）；

国民经济和社会发展十三五规划；

各行业十三五规划（交通、城市市政基础设施，等）；

等等。
（七）编制主体

行动计划编制工作，由省住房和城乡建设厅统一部署，各市（县）人民政府统筹协调，市（县）城乡规划主管部门具体组织编制，吸纳公众共同参与。

（八）工作要求

行动计划编制工作应按照“多规合一”的有关要求，以城市总体规划用地规划图为基础形成“一张蓝图”。计划制定过程中应充分吸收借鉴相关规划的技术方法，有条件的地方可组织多领域技术单位联合编制。

二、工作程序

（一）工作准备

主要有组织准备和技术准备。组织准备包括建立行动计划编制的决策、组织和经费保障机制。技术准备包括基础资料调查、补充调查形成数据基础以及相关工作底图。

（二）现状分析

分析城市总体规划实施评估报告，对比查找“湖南省县市区全面建成小康社会考评指标体系”中的建设短板，比照“五大发展理念”指标体系要求，研究主要问题，明确行动计划的主要目标和任务。

（三）编制方案

围绕优化城市建设用地布局、改善配套设施建设，提升城市发展质量，结合管控引导，统筹安排重点发展地区，建立实施项目库，完善保障措施。

（四）方案论证

通过座谈会、职能部门讨论会等多种形式，对行动方案进行论证。

（五）方案公示

遵循公开、便民的原则，可选择在政府网站等平台或公共活动空间等区域，采取多渠道和多方式公开公示。

（六）方案报批

经过地方规划委员会同意后，再上报省人民政府，由省人民政府统一行文批复，并颁布实施。

三、主要内容

（一）指标差距分析

（二）指导思想

（三）主要任务和计划

包含住房规划建设、公共设施完善、工业物流转型、综合交通优化提质、生态园林美化建设、市政配套设施提升、综合防灾设施提升等方面。

（四）建设项目库

（五）保障措施

四、成果要求

（一）基本内容

行动计划成果表现为“两图一表”：土地利用现状图、项目规划建设布局图、建设项目统计表。

（二）可选内容

有条件的地区，可进一步丰富成果要求。

1．规划图件。可增加相关成果图，如住房建设规划图、公共服务设施建设规划图、道路设施建设规划图、市政设施建设规划图、绿地景观建设规划图等。

2．规划表格。可增加城市建设用地调整表等。

3．编制说明。说明行动计划的编制过程、编制内容等情况，以及调查问卷、调研报告、座谈会纪要等相关材料。

五、附录

附录一

各市（县）分类情况

1．全面建设小康社会已达标城市：长沙市、长沙县、资兴市、冷水江市、永兴县、桂阳县、浏阳市、韶山市、株洲县，共计9个。
2．一类城市为：宁乡市、株洲市、醴陵市、湘潭市、岳阳市、常德市、怀化市、邵阳市、衡阳市、郴州市、娄底市，共计11个。

3．二类城市为：攸县、湘潭县、湘乡市、华容县、岳阳县、湘阴县、临湘市、汨罗市、安乡县、津市市、临澧县、汉寿县、澧县、桃源县、益阳市、沅江市、南县、桃江县、嘉禾县、临武县、永州市、道县、东安县、蓝山县、祁阳县、衡阳县、衡山县、耒阳市、衡南县、衡东县、常宁市、邵东县、洪江市，共计33个。

4．三类城市为：吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、永顺县、龙山县、张家界市、慈利县、桑植县、沅陵县、通道县、麻阳县、辰溪县、新晃县、芷江县、会同县、靖州县、中方县、溆浦县、隆回县、邵阳县、城步县、新宁县、新邵县、武冈市、洞口县、绥宁县、新化县、涟源市、双峰县、平江县、安化县、炎陵县、茶陵县、祁东县、石门县、桂东县、汝城县、宜章县、安仁县、新田县、江华县、宁远县、双牌县、江永县，共计47个。

说明：各市（县）类别划分是根据“湖南省分类指导加快推进全面建成小康社会考评办法（湘康〔2013〕4号）”，其中设区城市的划分以区的类别为基准，实行就高不就低的原则。

附录二

城市小康社会建设核查指标对比表

表1：第一类城市小康社会建设核查指标一览表

	类别
	序号
	指标名称
	单位
	目标值2020年
	现状值2017年
	差值

	经济发展
	1
	人均地区生产总值（按2000年不变价）
	元
	≥80000
	
	

	
	2
	人均财政总收入
	元
	≥12000
	
	

	
	3
	税收占财政总收入的比重
	%
	≥35
	
	

	
	4
	二、三产业增加值占GDP比重
	%
	≥96
	
	

	
	5
	高新技术产业增加值占GDP比重
	%
	≥30
	
	

	
	6
	文化产业增加值占GDP比重
	%
	≥8
	
	

	
	7
	城镇化率
	%
	≥65
	
	

	
	8
	园区规模工业增加值占规模工业增加值比重
	%
	≥90
	
	

	
	9
	金融机构各项贷款增长率
	%
	≥100
	
	

	人民生活
	10
	城镇居民人均可支配收入
	元
	≥60000
	
	

	
	11
	农村居民人均纯收入
	元
	≥25000
	
	

	
	12
	人均住房使用面积
	平方米
	≥32
	
	

	
	13
	人均储蓄存款
	元
	≥32000
	
	

	
	14
	居民文化娱乐服务消费支出占消费总支出比重
	%
	≥18
	
	

	
	15
	农村居民安全饮水比率
	%
	=100
	
	

	
	16
	行政村客运班线通达率
	%
	≥98
	
	

	社会发展
	17
	基本医疗保险覆盖率
	%
	≥90
	
	

	
	18
	基本养老服务补贴覆盖率
	%
	≥50
	
	

	
	19
	高中阶段毛入学率
	%
	≥95
	
	

	
	20
	平均受教育年限
	年
	≥11.5
	
	

	
	21
	每千人拥有床位数
	张
	≥4
	
	

	
	22
	5岁以下儿童死亡率
	%
	≤12
	
	

	
	23
	人均拥有公共文化体育设施面积
	平方米
	≥3
	
	

	民主法治
	24
	城镇居民委依法自治达标率
	%
	≥90
	
	

	
	25
	农村村委会依法自治达标率
	%
	≥90
	
	

	
	26
	社会安全指数
	%
	=100
	
	

	生态文明
	27
	单位GDP能耗
	吨标煤/万元
	≤0.7
	
	

	
	28
	城镇污水处理率
	%
	≥75
	
	

	
	29
	空气质量达标率
	%
	≥95
	
	

	
	30
	地表水质达标率
	%
	=100
	
	

	
	31
	森林资源蓄积量增长率
	%
	≥3
	
	

	
	32
	城镇建成区绿化覆盖率
	%
	≥26
	
	


表2：第二类城市小康社会建设核查指标一览表

	类别
	序号
	指标名称
	单位
	目标值2020年
	现状值2017年
	差值

	经济发展
	1
	人均地区生产总值（按2000年不变价）
	元
	≥34000
	
	

	
	2
	人均财政总收入
	元
	≥3300
	
	

	
	3
	税收占财政总收入的比重
	%
	≥80
	
	

	
	4
	二、三产业增加值占GDP比重
	%
	≥90
	
	

	
	5
	高新技术产业增加值占GDP比重
	%
	≥20
	
	

	
	6
	城镇化率
	%
	≥60
	
	

	
	7
	园区规模工业增加值占规模工业增加值比重
	%
	≥70
	
	

	
	8
	金融机构各项贷款增长率
	%
	≥100
	
	

	
	9
	规模以上企业农产品加工产值与农业产值比
	%
	≥250
	
	

	人民生活
	10
	城镇居民人均可支配收入
	元
	≥35000
	
	

	
	11
	农村居民人均纯收入
	元
	≥16000
	
	

	
	12
	人均住房使用面积
	平方米
	≥30
	
	

	
	13
	人均储蓄存款
	元
	≥28000
	
	

	
	14
	居民文化娱乐服务消费支出占消费总支出比重
	%
	≥16
	
	

	
	15
	农村居民安全饮水比率
	%
	=100
	
	

	
	16
	行政村客运班线通达率
	%
	≥95
	
	

	社会发展
	17
	基本医疗保险覆盖率
	%
	≥90
	
	

	
	18
	基本养老服务补贴覆盖率
	%
	≥50
	
	

	
	19
	高中阶段毛入学率
	%
	≥90
	
	

	
	20
	平均受教育年限
	年
	≥10.5
	
	

	
	21
	每千人拥有床位数
	张
	≥4
	
	

	
	22
	5岁以下儿童死亡率
	%
	≤12
	
	

	
	23
	人均拥有公共文化体育设施面积
	平方米
	≥2
	
	

	民主法治
	24
	城镇居民委依法自治达标率
	%
	≥90
	
	

	
	25
	农村村委会依法自治达标率
	%
	≥90
	
	

	
	26
	社会安全指数
	%
	=100
	
	

	生态文明
	27
	单位GDP能耗
	吨标煤/万元
	≤0.8
	
	

	
	28
	城镇污水处理率
	%
	≥70
	
	

	
	29
	空气质量达标率
	%
	≥95
	
	

	
	30
	地表水质达标率
	%
	=100
	
	

	
	31
	农村垃圾集中处理率
	%
	≥95
	
	

	
	32
	森林资源蓄积量增长率
	%
	≥3
	
	

	
	33
	城镇建成区绿化覆盖率
	%
	≥26
	
	


表3：第三类城市小康社会建设核查指标一览表

	类别
	序号
	指标名称
	单位
	目标值2020年
	现状值2017年
	差值

	经济发展
	1
	人均地区生产总值（按2000年不变价）
	元
	≥21000
	
	

	
	2
	人均财政总收入
	元
	≥2500
	
	

	
	3
	税收占财政总收入的比重
	%
	≥80
	
	

	
	4
	二、三产业增加值占GDP比重
	%
	≥85
	
	

	
	5
	贫困发生率
	%
	≤4
	
	

	
	6
	城镇化率
	%
	≥45
	
	

	
	7
	园区规模工业增加值占规模工业增加值比重
	%
	≥50
	
	

	
	8
	金融机构各项贷款增长率
	%
	≥100
	
	

	
	9
	规模以上企业农产品加工产值与农业产值比
	%
	≥140
	
	

	人民生活
	10
	城镇居民人均可支配收入
	元
	≥28000
	
	

	
	11
	农村居民人均纯收入
	元
	≥9000
	
	

	
	12
	人均住房使用面积
	平方米
	≥28
	
	

	
	13
	人均储蓄存款
	元
	≥24000
	
	

	
	14
	居民文化娱乐服务消费支出占消费总支出比重
	%
	≥14
	
	

	
	15
	农村居民安全饮水比率
	%
	=100
	
	

	
	16
	行政村客运班线通达率
	%
	≥80
	
	

	社会发展
	17
	基本医疗保险覆盖率
	%
	≥90
	
	

	
	18
	基本养老服务补贴覆盖率
	%
	≥50
	
	

	
	19
	高中阶段毛入学率
	%
	≥80
	
	

	
	20
	平均受教育年限
	年
	≥10
	
	

	
	21
	每千人拥有床位数
	张
	≥4
	
	

	
	22
	5岁以下儿童死亡率
	%
	≤12
	
	

	
	23
	人均拥有公共文化体育设施面积
	平方米
	≥1
	
	

	民主法治
	24
	城镇居民委依法自治达标率
	%
	≥90
	
	

	
	25
	农村村委会依法自治达标率
	%
	≥90
	
	

	
	26
	社会安全指数
	%
	=100
	
	

	生态文明
	27
	单位GDP能耗
	吨标煤/万元
	≤0.8
	
	

	
	28
	城镇污水处理率
	%
	≥65
	
	

	
	29
	空气质量达标率
	%
	≥95
	
	

	
	30
	地表水质达标率
	%
	=100
	
	

	
	31
	农村垃圾集中处理率
	%
	≥80
	
	

	
	32
	森林资源蓄积量增长率
	%
	≥3
	
	

	
	33
	城镇建成区绿化覆盖率
	%
	≥26
	
	


附录三

现状调查评价

1．基本要求：坚持以人民为中心的发展思路，坚持“问题导向、民生为先、规划引领、项目抓手”为原则，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照既“补短板”又“抢高点”的行动思路，对照“湖南省县市区全面建成小康社会考评指标体系”，聚焦问题，紧紧抓住“交通顺畅、功能服务、环境景观、智慧提质”等方面，着力兴城乡、补短板，确保到二〇二〇年我省如期实现全面建成小康社会的奋斗目标,并为新一轮城市总体规划修编奠定良好基础。

2．各城市（县城）可根据当地全面建设小康社会的实际情况，对现状调查与评价的内容有选择的进行。

3．城镇建设现状调查是城市总体规划实施三年行动计划编制的基础工作。调查资料可通过收集规划、国土、环保、经信、交通、住建、农业、林业等有关部门的成果或现场咨询踏勘获得。现状调查评价宜充分利用现有资料的成果，应检查基本资料是否满足任务要求，明确资料来源，检验基本资料的正确性及相互协调性和一致性。

4．现状调查评价应突出抓重点、补短板、强弱项，重点对照“湖南省县市区全面建成小康社会考评指标体系”，聚焦城镇规划建设问题。

5．对城市总体实施评估报告提及的问题，应察实情、出实招、办实事、求实效，确保十九大精神落地生根。

6．对照“五大发展理念”下的城市总体规划指标体系，应紧盯弱项找差距，分析影响城市未来发展的突出方面，精准发力补短板，实现城乡区域差距明显缩小。

7．园区规模工业增加值占规模工业增加值比重

主要是指园区的工业用地供给面积是否满足工业发展需求。

8．人均住房使用面积

主要是指城区，涉及范围与城市总体规划范围保持一致。若存在差距，应从核实规划居住用地面积、扩大保障性住房建设等方面提出具体可行的计划，并在重点项目库与规划图纸上体现。

9．高中阶段毛入学率

该指标涉及范围与城市总体规划范围保持一致。若存在差距，应考虑是否因学位数不足引起而需要增建学校或扩大现有高中学校规模。

10．每千人拥有床位数

该指标涉及范围与城市总体规划范围保持一致。若存在差距，应从配建社区医院、专科医院以及综合医院等方面提出实施步骤，需要新建或扩建的，应在重点项目库和规划图上标识。

11．人均拥有公共文化体育设施面积

若存在差距，应从配建公共图书馆、博物馆、展览馆、科技馆、纪念馆、美术馆、文化活动中心、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等文化设施；体育场馆、体育训练场地等体育设施方面提出实施步骤，需要新建或扩建的，应在重点项目库和规划图上标识。

12．城镇污水处理率

该指标涉及范围为城市（县城）行政管辖范围，即全域范围。若存在差距，应从污水处理厂、污水管道敷设等方面提出实施步骤，需要新建或扩建的，应在重点项目库和规划图上标识。

13．城镇建成区绿化覆盖率

若存在差距，应从增加公共绿地、街道绿地等方面提出实施步骤，并在重点项目库和规划图上标识。

附录四
湖南省城市总体规划推动全面小康

三年行动计划（2018-2020年）

（说明书参考目录）

一、指标差距分析

二、指导思想
三、编制依据
四、主要任务与计划

（一）居住社区和谐宜居行动计划

（包括商品住房建设、保障性住房建设、老旧小区改造等）

1．实施原则

2．行动目标

3．主要任务

（二）公共设施完善提升行动计划

（包含教育、医疗、文体、福利、菜市场等）

1．实施原则

2．行动目标

3．主要任务

（三）工业物流转型升级行动计划

（包括工业园区建设、工业用地置换、现代物流园建设）

1．实施原则

2．行动目标

3．主要任务

（四）综合交通高效畅达行动计划

（包含区域性重大交通设施建设、完善市域道路网、完善货运及物流场站建设、有条件的建立轨道交通框架；对内交通完善快速路供给和城市内主次支路网网络、公共交通服务、停车设施和管理）

1．实施原则

2．行动目标

3．主要任务

（五）生态园林城市美化行动计划

（完善中心城区绿地系统，充实街头绿地等小型公园，形成层次分明、功能丰富、布局合理的公园体系）

1．实施原则

2．行动目标

3．主要任务

（六）市政配套设施提升行动计划

（包含给水管网、排水管网的覆盖；电力、网络、燃气的普及；综合管廊的建设；环卫设施的完善）

1．实施原则

2．行动目标

3．主要任务

（七）综合防灾设施提升行动计划

（消防站建设、防洪堤坝、人防设施；部分城市需要补充防涝设施情况）

1．实施原则

2．行动目标

3．主要任务

（八）其它方面建设行动计划

（以上未尽方面，各城市可根据地方实际情况适当增补，如历史文化保护等方面。）
五、规划建设项目库

	表1：保障性住房建设项目一览表

	序号
	项目名称
	项目位置
	项目规模
	主导功能
	主要建设内容
	投资额
	进度（年）
	牵头部门

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	
	

	表2：城区道路建设项目一览表

	序号
	项目名称
	项目位置
	项目规模
	主导功能
	主要建设内容
	投资额
	进度（年）
	牵头部门

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	
	

	表3：公共服务建设项目一览表

	序号
	项目名称
	项目位置
	项目规模
	主导功能
	主要建设内容
	投资额
	进度（年）
	牵头部门

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	
	

	表4：工业园区建设项目一览表

	序号
	项目名称
	项目位置
	项目规模
	主导功能
	主要建设内容
	投资额
	进度（年）
	牵头部门

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	
	

	表5：园林绿化建设项目一览表

	序号
	项目名称
	项目位置
	项目规模
	主导功能
	主要建设内容
	投资额
	进度（年）
	牵头部门

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	
	

	表6：市政设施建设项目一览表

	序号
	项目名称
	项目位置
	项目规模
	主导功能
	主要建设内容
	投资额
	进度（年）
	牵头部门

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	
	

	表7：综合防灾设施建设项目一览表

	序号
	项目名称
	项目位置
	项目规模
	主导功能
	主要建设内容
	投资额
	进度（年）
	牵头部门

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	
	

	表8：其它方面建设项目一览表

	序号
	项目名称
	项目位置
	项目规模
	主导功能
	主要建设内容
	投资额
	进度（年）
	牵头部门

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	
	


六、保障措施

（一）加强组织领导

（二）落实资金保障

（三）凝聚各方合力

（四）技术创新发展

（五）完善考核验收

图纸目录

1．建设用地现状图；

2．建设用地规划图；

3．重点项目规划建设布局图（2018年）；

4．重点项目规划建设布局图（2019年）；

5．重点项目规划建设布局图（2020年）。
30
30
30
2
— 1 —

