| 附件1 |
| --- |
| 全省各市州住建部门申请抽样核查受理情况汇总 |
| 排名 | 行政单位 | 应申请单位总量 | 已受理单位数量 | 已受理单位比率 |
| 湖南省 | 122 | 7 | 5.74% |
| 1 | 长沙市 | 10 | 6 | 60.00% |
| 2 | 张家界市 | 4 | 1 | 25.00% |
| 3 | 湘潭市 | 5 | 0 | 0.00% |
| 4 | 株洲市 | 9 | 0 | 0.00% |
| 5 | 邵阳市 | 12 | 0 | 0.00% |
| 6 | 岳阳市 | 9 | 0 | 0.00% |
| 7 | 常德市 | 9 | 0 | 0.00% |
| 8 | 永州市 | 11 | 0 | 0.00% |
| 9 | 衡阳市 | 12 | 0 | 0.00% |
| 10 | 郴州市 | 11 | 0 | 0.00% |
| 11 | 益阳市 | 5 | 0 | 0.00% |
| 12 | 怀化市 | 12 | 0 | 0.00% |
| 13 | 娄底市 | 5 | 0 | 0.00% |
| 14 | 湘西州 | 8 | 0 | 0.00% |
| 备注：该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件2 |
| --- |
| 全省各市州城管部门申请抽样核查受理情况汇总 |
| 排名 | 行政单位 | 应申请单位总量 | 已受理单位数量 | 已受理单位比率 |
| 湖南省 | 123 | 18 | 14.63% |
| 1 | 长沙市 | 10 | 6 | 60.00% |
| 2 | 湘潭市 | 5 | 2 | 40.00% |
| 3 | 永州市 | 11 | 3 | 27.27% |
| 4 | 常德市 | 9 | 2 | 22.22% |
| 5 | 株洲市 | 9 | 2 | 22.22% |
| 6 | 怀化市 | 12 | 2 | 16.67% |
| 7 | 衡阳市 | 12 | 1 | 8.33% |
| 8 | 张家界市 | 4 | 0 | 0.00% |
| 9 | 邵阳市 | 12 | 0 | 0.00% |
| 10 | 岳阳市 | 9 | 0 | 0.00% |
| 11 | 郴州市 | 11 | 0 | 0.00% |
| 12 | 益阳市 | 6 | 0 | 0.00% |
| 13 | 娄底市 | 5 | 0 | 0.00% |
| 14 | 湘西州 | 8 | 0 | 0.00% |
| 备注：该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件3 |
| --- |
| 全省各县市区住建部门申请抽样核查受理情况 |
| 市州 | 县市区 | 申请人 | 申请时间 | 申请专业类别 | 当前状态 |
| 长沙市 | 芙蓉区 | 常维 | 2021-12-30 | 房屋,供水,排水 | 受理通过 |
| 长沙市 | 开福区 | 何翀 | 2021-12-31 | 房屋,供水,排水 | 受理通过 |
| 长沙市 | 浏阳市 | 陈林 | 2021-12-31 | 房屋,供水,排水 | 退回处理：原因（①、②） |
| 长沙市 | 宁乡市 | 陈惠军 | 2021-12-28 | 房屋,供水,排水 | 受理通过 |
| 长沙市 | 天心区 | 胡华波 | 2021-12-31 | 房屋,供水,排水 | 退回处理：原因（①、③） |
| 长沙市 | 望城区 | 周红 | 2022-1-7 | 地下 | 退回处理：原因（①、③） |
| 长沙市 | 雨花区 | 孔建军 | 2021-12-29 | 房屋,供水,排水,地下 | 受理通过 |
| 长沙市 | 岳麓区 | 段丞玺 | 2021-12-28 | 房屋,排水 | 受理通过 |
| 长沙市 | 长沙高新区 | 郭祥 | 2022-1-2 | 房屋,供水,排水 | 受理通过 |
| 株洲市 | 荷塘区 | 夏绪军 | 2021-12-28 | 房屋 | 退回处理：原因（①、③） |
| 株洲市 | 芦淞区 | 张玲 | 2022-1-7 | 道路,桥梁,排水,环卫,园林 | 退回处理：原因（①、③） |
| 株洲市 | 石峰区 | 殷文 | 2022-1-7 | 道路,桥梁,排水,环卫,园林 | 退回处理：原因（①、③） |
| 株洲市 | 天元区 | 梁伟周 | 2022-1-7 | 照明 | 退回处理：原因（①、③） |
| 湘潭市 | 韶山市 | 张祖斌 | 2021-12-31 | 房屋,道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 退回处理：原因（①、③） |
| 湘潭市 | 湘潭县 | 郭能焱 | 2021-12-29 | 房屋,道路,桥梁,供水,排水,燃气 | 退回处理：原因（①、②） |
| 湘潭市 | 湘乡市 | 欧阳毅 | 2021-12-29 | 房屋 | 退回处理：原因（①、②） |
| 湘潭市 | 雨湖区 | 梁真荣 | 2021-12-29 | 供水 | 退回处理：原因（①、③） |
| 湘潭市 | 雨湖区 | 乐游 | 2021-12-29 | 房屋,道路,桥梁,供水,排水,地下 | 退回处理：原因（①、③） |
| 湘潭市 | 雨湖区 | 行政管理员 | 2021-12-28 | 燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（①、③） |
| 湘潭市 | 岳塘区 | 岳塘行政 | 2021-12-29 | 房屋,道路,桥梁,供水,排水,地下 | 退回处理：原因（①、③） |
| 湘潭市 | 岳塘区 | 岳塘行政 | 2021-12-28 | 燃气 | 退回处理：原因（①、③） |
| 衡阳市 | 常宁市 | 陈文生 | 2022-1-7 | 房屋,道路,桥梁,供水,排水,燃气,照明 | 退回处理：原因（①、②） |
| 衡阳市 | 衡南县 | 蒋章元 | 2022-1-4 | 房屋,道路,桥梁,排水 | 退回处理：原因（①、②） |
| 邵阳市 | 北塔区 | 封桂园 | 2022-1-7 | 园林 | 退回处理：原因（①、③） |
| 邵阳市 | 城步县 | 钟伦强 | 2022-1-4 | 房屋 | 退回处理：原因（①、③） |
| 邵阳市 | 双清区 | 杨梅 | 2022-1-7 | 桥梁,排水,地下 | 退回处理：原因（①、③） |
| 岳阳市 | 岳阳县 | 余其圣 | 2022-1-6 | 道路,供水,环卫,照明 | 退回处理：原因（①、③） |
| 岳阳市 | 云溪区 | 刘磊 | 2022-1-4 | 房屋 | 退回处理：原因（①、③） |
| 岳阳市 | 云溪区 | 何英 | 2021-12-31 | 排水 | 退回处理：原因（①、③） |
| 张家界市 | 慈利县 | 唐敦计 | 2022-1-5 | 燃气,环卫 | 退回处理：原因（①、③） |
| 张家界市 | 慈利县 | 唐敦计 | 2022-1-4 | 房屋,供水,排水,园林 | 退回处理：原因（①、③） |
| 张家界市 | 桑植县 | 郑豪 | 2022-1-7 | 房屋,供水,排水,燃气 | 退回处理：原因（①、②） |
| 张家界市 | 武陵源区 | 彭敏 | 2021-12-30 | 房屋,供水,排水,燃气 | 受理通过 |
| 张家界市 | 永定区 | 李杰 | 2021-12-31 | 房屋,供水,排水,燃气 | 退回处理：原因（①、②） |
| 常德市 | 鼎城区 | 付红专 | 2021-12-27 | 房屋,道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（①、③） |
| 常德市 | 津市市 | 李林峰 | 2022-1-5 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（①、③） |
| 常德市 | 临澧县 | 段泽涛 | 2022-1-4 | 道路,供水,排水,燃气,地下 | 退回处理：原因（①、③） |
| 常德市 | 桃源县 | 何勇 | 2022-1-5 | 桥梁,园林,照明,地下 | 退回处理：原因（①、③） |
| 常德市 | 武陵区 | 行政管理员3 | 2022-1-7 | 照明 | 退回处理：原因（①、③） |
| 郴州市 | 苏仙区 | 黄长顺 | 2021-12-27 | 房屋 | 退回处理：原因（①、②） |
| 永州市 | 东安县 | 唐荷明 | 2022-1-4 | 房屋,道路 | 退回处理：原因（①、③） |
| 永州市 | 宁远县 | 柴月 | 2022-1-6 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（①、②） |

备注：退回处理原因①所辖各专业的检索存疑数据未全部整改到位；②所辖各专业的调查完成率和质检合格率未全部达到双100%；③申请专业类别与所辖各专业类别不一致或未合并一起提交申请；④未加盖单位公章。

| 附件4 |
| --- |
| 全省各县市区城管部门申请抽样核查受理情况 |
| 市州 | 县市区 | 申请人 | 申请时间 | 申请专业类别 | 当前状态 |
| 长沙市 | 芙蓉区 | 张可 | 2022-1-5 | 道路,桥梁,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 受理通过 |
| 长沙市 | 开福区 | 何翀 | 2022-1-7 | 道路,桥梁,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 受理通过 |
| 长沙市 | 浏阳市 | 易武桥 | 2022-1-7 | 道路,桥梁,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 退回处理：原因（②） |
| 长沙市 | 宁乡市 | 陈惠军 | 2022-1-4 | 道路,桥梁,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 受理通过 |
| 长沙市 | 天心区 | 欧阳望 | 2021-12-29 | 道路,桥梁,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 受理通过 |
| 长沙市 | 望城区 | 周红 | 2022-1-7 | 燃气,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 长沙市 | 望城区 | 周红 | 2022-1-5 | 园林 | 退回处理：原因（③） |
| 长沙市 | 望城区 | 周红 | 2021-12-29 | 环卫 | 退回处理：原因（③） |
| 长沙市 | 雨花区 | 张珊珊 | 2021-12-31 | 道路,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 退回处理：原因（④） |
| 长沙市 | 岳麓区 | 荣茜 | 2021-12-31 | 道路,桥梁,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 受理通过 |
| 长沙市 | 长沙高新区 | 沈雅 | 2021-12-31 | 道路,桥梁,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 受理通过 |
| 长沙市 | 长沙县 | 胡蓉 | 2022-1-4 | 燃气,环卫,园林,照明,地下 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 茶陵县 | 谭雁飞 | 2021-12-31 | 道路,桥梁,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 荷塘区 | 龙文锋 | 2022-1-7 | 照明 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 荷塘区 | 何贺华 | 2022-1-7 | 道路,桥梁,排水,环卫,园林 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 荷塘区 | 龙文锋 | 2022-1-5 | 照明 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 醴陵市 | 丁长林 | 2021-12-30 | 道路,桥梁,排水,环卫,园林,照明 | 受理通过 |
| 株洲市 | 芦淞区 | 龙文锋 | 2022-1-7 | 照明 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 芦淞区 | 龙文锋 | 2022-1-5 | 照明 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 渌口区 | 王艳花 | 2021-12-30 | 道路,桥梁,环卫,园林,照明 | 受理通过 |
| 株洲市 | 石峰区 | 龙文锋 | 2022-1-7 | 照明 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 石峰区 | 龙文锋 | 2022-1-5 | 照明 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 天元区 | 龙文锋 | 2022-1-5 | 照明 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 天元区 | 梁伟周 | 2021-12-31 | 园林 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 天元区 | 梁伟周 | 2021-12-31 | 环卫 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 天元区 | 梁伟周 | 2021-12-31 | 道路,桥梁,排水 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 天元区 | 梁伟周 | 2021-12-31 | 地下 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 炎陵县 | 刘李德 | 2021-12-28 | 道路,桥梁,排水,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 株洲市 | 攸县 | 刘忠良 | 2021-12-29 | 道路,桥梁,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县行政 | 2021-12-28 | 环卫,园林,照明 | 受理通过 |
| 湘潭市 | 湘乡市 | 贺海清 | 2022-1-4 | 供水 | 退回处理：原因（③） |
| 湘潭市 | 湘乡市 | 周军波 | 2021-12-29 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 受理通过 |
| 湘潭市 | 岳塘区 | 岳塘行政 | 2021-12-28 | 环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 衡阳市 | 衡南县 | 蒋章元 | 2022-1-4 | 供水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（②） |
| 衡阳市 | 耒阳市 | 张仁 | 2022-1-5 | 供水,燃气,环卫,园林,照明 | 受理通过 |
| 衡阳市 | 珠晖区 | 李玉元 | 2022-1-7 | 环卫 | 退回处理：原因（③） |
| 衡阳市 | 珠晖区 | 李玉元 | 2021-12-28 | 园林 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 北塔区 | 封桂园 | 2022-1-7 | 桥梁,排水,地下 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 北塔区 | 封桂园 | 2021-12-29 | 供水 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 北塔区 | 封桂园 | 2021-12-28 | 照明 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 大祥区 | 罗文虎 | 2022-1-7 | 桥梁,排水,地下 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 大祥区 | 罗文虎 | 2021-12-31 | 照明 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 大祥区 | 罗文虎 | 2021-12-29 | 供水 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 大祥区 | 罗文虎 | 2021-12-27 | 园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 隆回县 | 唐文斌 | 2022-1-7 | 道路 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 隆回县 | 唐文斌 | 2022-1-5 | 桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 邵东市 | 宁伟群 | 2022-1-4 | 环卫,园林 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 邵阳县 | 吕建兵 | 2021-12-28 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 邵阳县 | 邓小鹏 | 2021-12-27 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 双清区 | 杨梅 | 2022-1-7 | 环卫 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 双清区 | 杨梅 | 2021-12-31 | 照明 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 双清区 | 杨梅 | 2021-12-29 | 道路,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 双清区 | 杨梅 | 2021-12-29 | 供水 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 绥宁县 | 莫黄琦 | 2022-1-6 | 道路,桥梁,排水,燃气,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 武冈市 | 谢亮 | 2022-1-5 | 排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 武冈市 | 谢亮 | 2021-12-30 | 道路,桥梁,排水 | 退回处理：原因（③） |
| 邵阳市 | 新宁县 | 姚继清 | 2022-1-5 | 道路,桥梁,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 岳阳市 | 汨罗市 | 曾放农 | 2022-1-5 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（②） |
| 岳阳市 | 平江县 | 冯辉 | 2021-12-30 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 张家界市 | 慈利县 | 唐敦计 | 2021-12-29 | 道路,桥梁,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 益阳市 | 南县 | 陈颖 | 2022-1-6 | 道路,桥梁,排水,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（②） |
| 益阳市 | 桃江县 | 詹政军 | 2021-12-27 | 道路,桥梁,排水,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 益阳市 | 沅江市 | 曾宪秋 | 2021-12-30 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 常德市 | 安乡县 | 王陈 | 2021-12-29 | 环卫,园林,照明 | 受理通过 |
| 常德市 | 澧县 | 行政管理员3 | 2022-1-7 | 环卫,园林 | 退回处理：原因（③） |
| 常德市 | 临澧县 | 行政管理员3 | 2022-1-6 | 环卫,园林,照明 | 受理通过 |
| 常德市 | 石门县 | 行政管理员4 | 2022-1-6 | 环卫,园林 | 退回处理：原因（③） |
| 常德市 | 桃源县 | 何勇 | 2021-12-29 | 环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 常德市 | 桃源县 | 何勇 | 2021-12-28 | 环卫 | 退回处理：原因（③） |
| 郴州市 | 桂阳县 | 王桐平 | 2022-1-5 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 退回处理：原因（③） |
| 郴州市 | 汝城县 | 罗轸衡 | 2022-1-4 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 退回处理：原因（②） |
| 郴州市 | 苏仙区 | 何亚珍 | 2022-1-5 | 道路,桥梁,排水,园林,照明,地下 | 退回处理：原因（③） |
| 永州市 | 东安县 | 管理员 | 2022-1-5 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 受理通过 |
| 永州市 | 蓝山县 | 谢先利 | 2022-1-6 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 受理通过 |
| 永州市 | 双牌县 | 胡美玲 | 2021-12-30 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明,地下 | 受理通过 |
| 怀化市 | 洪江市 | 杨艳 | 2021-12-31 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 怀化市 | 会同县 | 张智荣 | 2022-1-5 | 道路,桥梁,供水,排水,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 怀化市 | 靖州县 | 张军 | 2021-12-30 | 道路,桥梁,供水,排水,燃气,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 怀化市 | 麻阳县 | 罗杰 | 2022-1-6 | 道路,桥梁,供水,排水,环卫,园林,照明 | 受理通过 |
| 怀化市 | 通道县 | 尹德敏 | 2022-1-4 | 道路,桥梁,排水,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（②） |
| 怀化市 | 新晃县 | 姚志祥 | 2022-1-4 | 道路,桥梁,供水,排水,环卫,园林,照明,地下 | 退回处理：原因（③） |
| 怀化市 | 溆浦县 | 舒相长 | 2021-12-30 | 道路,桥梁,供水,排水,环卫,园林,照明 | 退回处理：原因（③） |
| 怀化市 | 沅陵县 | 田众 | 2022-1-5 | 道路,桥梁,环卫,园林 | 退回处理：原因（③） |
| 怀化市 | 芷江县 | 邓文 | 2022-1-4 | 道路,桥梁,排水,环卫,园林,照明 | 受理通过 |
| 怀化市 | 中方县 | 杨三平 | 2021-12-31 | 道路,桥梁,供水,排水,环卫,园林,照明,地下 | 退回处理：原因（③） |

备注：退回处理原因①所辖各专业的检索存疑数据未全部整改到位；②所辖各专业的调查完成率和质检合格率未全部达到双100%；③申请专业类别与所辖各专业类别不一致或未合并一起提交申请；④未加盖单位公章。

| 附件5 |
| --- |
| 全省各市州城镇房屋调查工作进度汇总 |
| （房屋数量单位：栋） |
| 排名 | 行政单位 | 图斑 总量 | 已质检数量 | 不合格数量 | 合格 数量 | 质检率 | 合格率 | 工作 进度 |
| 湖南省 | 1694120 | 1554000 | 79560 | 1474440 | 91.73% | 94.88% | 87.03% |
| 1 | 张家界市 | 41971 | 41971 | 0 | 41971 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 湘潭市 | 54936 | 54932 | 43 | 54889 | 99.99% | 99.92% | 99.91% |
| 3 | 岳阳市 | 189584 | 189537 | 2903 | 186634 | 99.98% | 98.47% | 98.44% |
| 4 | 长沙市 | 199198 | 198702 | 3193 | 195509 | 99.75% | 98.39% | 98.15% |
| 5 | 邵阳市 | 142728 | 142708 | 3888 | 138820 | 99.99% | 97.28% | 97.26% |
| 6 | 株洲市 | 127593 | 127591 | 5339 | 122252 | 100.00% | 95.82% | 95.81% |
| 7 | 衡阳市 | 134200 | 123351 | 229 | 123122 | 91.92% | 99.81% | 91.75% |
| 8 | 益阳市 | 120357 | 107963 | 593 | 107370 | 89.70% | 99.45% | 89.21% |
| 9 | 永州市 | 146628 | 146626 | 18271 | 128355 | 100.00% | 87.54% | 87.54% |
| 10 | 郴州市 | 112326 | 112316 | 14090 | 98226 | 99.99% | 87.46% | 87.45% |
| 11 | 常德市 | 176066 | 147191 | 17007 | 130184 | 83.60% | 88.45% | 73.94% |
| 12 | 娄底市 | 69289 | 48516 | 3034 | 45482 | 70.02% | 93.75% | 65.64% |
| 13 | 怀化市 | 107296 | 73189 | 9698 | 63491 | 68.21% | 86.75% | 59.17% |
| 14 | 湘西州 | 71948 | 39407 | 1272 | 38135 | 54.77% | 96.77% | 53.00% |
| 备注：1、工作进度=质检率*合格率；2、该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件6 |
| --- |
| 全省各市州农村房屋调查工作进度汇总 |
| （房屋数量单位：栋） |
| 排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已质检 数量 | 不合格数量 | 合格 数量 | 质检率 | 合格率 | 工作 进度 |
| 湖南省 | 26303936 | 24164127 | 1369662 | 22794465 | 91.87% | 94.33% | 86.66% |
| 1 | 张家界市 | 756799 | 756799 | 43 | 756756 | 100.00% | 99.99% | 99.99% |
| 2 | 长沙市 | 2219084 | 2218965 | 7708 | 2211257 | 99.99% | 99.65% | 99.65% |
| 3 | 湘潭市 | 964228 | 964195 | 3857 | 960338 | 100.00% | 99.60% | 99.60% |
| 4 | 邵阳市 | 2723664 | 2723419 | 68491 | 2654928 | 99.99% | 97.49% | 97.48% |
| 5 | 株洲市 | 1552462 | 1552428 | 44025 | 1508403 | 100.00% | 97.16% | 97.16% |
| 6 | 岳阳市 | 2188532 | 2188373 | 82807 | 2105566 | 99.99% | 96.22% | 96.21% |
| 7 | 益阳市 | 1363865 | 1318609 | 36922 | 1281687 | 96.68% | 97.20% | 93.97% |
| 8 | 郴州市 | 2257021 | 2255202 | 140367 | 2114835 | 99.92% | 93.78% | 93.70% |
| 9 | 衡阳市 | 2774323 | 2574692 | 9706 | 2564986 | 92.80% | 99.62% | 92.45% |
| 10 | 永州市 | 2688657 | 2688539 | 321677 | 2366862 | 100.00% | 88.04% | 88.03% |
| 11 | 常德市 | 2283836 | 2024692 | 254025 | 1770667 | 88.65% | 87.45% | 77.53% |
| 12 | 怀化市 | 1903415 | 1372742 | 267515 | 1105227 | 72.12% | 80.51% | 58.07% |
| 13 | 娄底市 | 1486572 | 887115 | 96597 | 790518 | 59.68% | 89.11% | 53.18% |
| 14 | 湘西州 | 1141478 | 638357 | 35922 | 602435 | 55.92% | 94.37% | 52.78% |
| 备注：1、工作进度=质检率*合格率；2、该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件7 |
| --- |
| 全省各市州市政道路调查工作进度汇总 |
| （图斑数量：个） |
| 排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已质检 数量 | 不合格数量 | 合格 数量 | 质检率 | 合格率 | 工作 进度 |
| 湖南省 | 19035 | 16829 | 1110 | 15719 | 88.41% | 93.40% | 82.58% |
| 1 | 长沙市 | 2696 | 2696 | 0 | 2696 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 株洲市 | 1894 | 1894 | 0 | 1894 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 湘潭市 | 654 | 654 | 0 | 654 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 怀化市 | 977 | 977 | 0 | 977 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5 | 益阳市 | 1108 | 1108 | 2 | 1106 | 100.00% | 99.82% | 99.82% |
| 6 | 张家界市 | 409 | 409 | 1 | 408 | 100.00% | 99.76% | 99.76% |
| 7 | 岳阳市 | 1215 | 1215 | 23 | 1192 | 100.00% | 98.11% | 98.11% |
| 8 | 衡阳市 | 1395 | 1365 | 7 | 1358 | 97.85% | 99.49% | 97.35% |
| 9 | 郴州市 | 1578 | 1356 | 23 | 1333 | 85.93% | 98.30% | 84.47% |
| 10 | 永州市 | 1820 | 1687 | 238 | 1449 | 92.69% | 85.89% | 79.62% |
| 11 | 邵阳市 | 1534 | 1516 | 506 | 1010 | 98.83% | 66.62% | 65.84% |
| 12 | 娄底市 | 805 | 555 | 104 | 451 | 68.94% | 81.26% | 56.02% |
| 13 | 常德市 | 2387 | 1189 | 125 | 1064 | 49.81% | 89.49% | 44.57% |
| 14 | 湘西州 | 563 | 208 | 81 | 127 | 36.94% | 61.06% | 22.56% |
| 备注：1、工作进度=质检率*合格率；2、该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件8 |
| --- |
| 全省各市州市政桥梁调查工作进度汇总 |
| （图斑数量：个） |
| 排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已质检 数量 | 不合格数量 | 合格 数量 | 质检率 | 合格率 | 工作 进度 |
| 湖南省 | 2231 | 2141 | 33 | 2108 | 95.97% | 98.46% | 94.49% |
| 1 | 长沙市 | 297 | 297 | 0 | 297 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 湘潭市 | 137 | 137 | 0 | 137 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 岳阳市 | 142 | 142 | 0 | 142 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 张家界市 | 68 | 68 | 0 | 68 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5 | 益阳市 | 42 | 42 | 0 | 42 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 6 | 怀化市 | 164 | 164 | 0 | 164 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 7 | 株洲市 | 330 | 329 | 2 | 327 | 99.70% | 99.39% | 99.09% |
| 8 | 娄底市 | 104 | 104 | 1 | 103 | 100.00% | 99.04% | 99.04% |
| 9 | 常德市 | 181 | 179 | 0 | 179 | 98.90% | 100.00% | 98.90% |
| 10 | 衡阳市 | 129 | 126 | 0 | 126 | 97.67% | 100.00% | 97.67% |
| 11 | 郴州市 | 284 | 273 | 0 | 273 | 96.13% | 100.00% | 96.13% |
| 12 | 永州市 | 129 | 129 | 12 | 117 | 100.00% | 90.70% | 90.70% |
| 13 | 邵阳市 | 108 | 108 | 14 | 94 | 100.00% | 87.04% | 87.04% |
| 14 | 湘西州 | 116 | 43 | 4 | 39 | 37.07% | 90.70% | 33.62% |
| 备注：1、工作进度=质检率*合格率；2、该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件9 |
| --- |
| 全省各市州市政供水调查工作进度汇总 |
| （图斑数量：个） |
| 排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已质检 数量 | 不合格数量 | 合格 数量 | 质检率 | 合格率 | 工作 进度 |
| 湖南省 | 20429 | 19877 | 929 | 18948 | 97.30% | 95.33% | 92.75% |
| 1 | 湘潭市 | 1008 | 1008 | 0 | 1008 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 衡阳市 | 1168 | 1168 | 1 | 1167 | 100.00% | 99.91% | 99.91% |
| 3 | 株洲市 | 1674 | 1674 | 4 | 1670 | 100.00% | 99.76% | 99.76% |
| 4 | 张家界市 | 347 | 347 | 1 | 346 | 100.00% | 99.71% | 99.71% |
| 5 | 岳阳市 | 1238 | 1238 | 5 | 1233 | 100.00% | 99.60% | 99.60% |
| 6 | 娄底市 | 2651 | 2650 | 13 | 2637 | 99.96% | 99.51% | 99.47% |
| 7 | 郴州市 | 1070 | 1070 | 12 | 1058 | 100.00% | 98.88% | 98.88% |
| 8 | 永州市 | 1281 | 1281 | 17 | 1264 | 100.00% | 98.67% | 98.67% |
| 9 | 怀化市 | 1196 | 1196 | 18 | 1178 | 100.00% | 98.49% | 98.49% |
| 10 | 长沙市 | 3382 | 3382 | 310 | 3072 | 100.00% | 90.83% | 90.83% |
| 11 | 益阳市 | 597 | 545 | 3 | 542 | 91.29% | 99.45% | 90.79% |
| 12 | 常德市 | 1694 | 1694 | 198 | 1496 | 100.00% | 88.31% | 88.31% |
| 13 | 邵阳市 | 1566 | 1382 | 12 | 1370 | 88.25% | 99.13% | 87.48% |
| 14 | 湘西州 | 1557 | 1242 | 335 | 907 | 79.77% | 73.03% | 58.25% |
| 备注：1、工作进度=质检率*合格率；2、该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件10 |
| --- |
| 全省各市州市政排水调查工作进度汇总 |
| （图斑数量：个） |
| 排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已质检 数量 | 不合格数量 | 合格 数量 | 质检率 | 合格率 | 工作 进度 |
| 湖南省 | 19395 | 18124 | 351 | 17773 | 93.45% | 98.06% | 91.64% |
| 1 | 湘潭市 | 1397 | 1397 | 0 | 1397 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 岳阳市 | 838 | 838 | 0 | 838 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 长沙市 | 4633 | 4633 | 21 | 4612 | 100.00% | 99.55% | 99.55% |
| 4 | 张家界市 | 265 | 262 | 0 | 262 | 98.87% | 100.00% | 98.87% |
| 5 | 怀化市 | 928 | 928 | 13 | 915 | 100.00% | 98.60% | 98.60% |
| 6 | 益阳市 | 1667 | 1623 | 8 | 1615 | 97.36% | 99.51% | 96.88% |
| 7 | 株洲市 | 680 | 674 | 46 | 628 | 99.12% | 93.18% | 92.35% |
| 8 | 邵阳市 | 1535 | 1402 | 4 | 1398 | 91.34% | 99.71% | 91.07% |
| 9 | 衡阳市 | 949 | 862 | 0 | 862 | 90.83% | 100.00% | 90.83% |
| 10 | 郴州市 | 1708 | 1511 | 0 | 1511 | 88.47% | 100.00% | 88.47% |
| 11 | 娄底市 | 1579 | 1402 | 24 | 1378 | 88.79% | 98.29% | 87.27% |
| 12 | 常德市 | 1645 | 1617 | 207 | 1410 | 98.30% | 87.20% | 85.71% |
| 13 | 永州市 | 846 | 677 | 14 | 663 | 80.02% | 97.93% | 78.37% |
| 14 | 湘西州 | 725 | 298 | 14 | 284 | 41.10% | 95.30% | 39.17% |
| 备注：1、工作进度=质检率*合格率；2、该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件11 |
| --- |
| 全省各市州城镇燃气调查工作进度汇总 |
| （图斑数量：个） |
| 排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已质检 数量 | 不合格数量 | 合格 数量 | 质检率 | 合格率 | 工作 进度 |
| 湖南省 | 11166 | 10774 | 275 | 10499 | 96.49% | 97.45% | 94.03% |
| 1 | 株洲市 | 1133 | 1133 | 0 | 1133 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 益阳市 | 413 | 413 | 0 | 413 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 长沙市 | 3290 | 3289 | 0 | 3289 | 99.97% | 100.00% | 99.97% |
| 4 | 衡阳市 | 945 | 943 | 0 | 943 | 99.79% | 100.00% | 99.79% |
| 5 | 岳阳市 | 601 | 601 | 4 | 597 | 100.00% | 99.33% | 99.33% |
| 6 | 邵阳市 | 523 | 521 | 3 | 518 | 99.62% | 99.42% | 99.04% |
| 7 | 郴州市 | 729 | 702 | 0 | 702 | 96.30% | 100.00% | 96.30% |
| 8 | 娄底市 | 453 | 434 | 0 | 434 | 95.81% | 100.00% | 95.81% |
| 9 | 湘潭市 | 387 | 354 | 0 | 354 | 91.47% | 100.00% | 91.47% |
| 10 | 张家界市 | 573 | 566 | 69 | 497 | 98.78% | 87.81% | 86.74% |
| 11 | 常德市 | 731 | 731 | 108 | 623 | 100.00% | 85.23% | 85.23% |
| 12 | 永州市 | 745 | 560 | 91 | 469 | 100.00% | 83.75% | 83.75% |
| 13 | 怀化市 | 379 | 312 | 0 | 312 | 82.32% | 100.00% | 82.32% |
| 14 | 湘西州 | 264 | 215 | 0 | 215 | 81.44% | 100.00% | 81.44% |
| 备注：1、工作进度=质检率*合格率；2、该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件12 |
| --- |
| 全省各市州环卫设施调查工作进度汇总 |
| （图斑数量：个） |
| 排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已质检 数量 | 不合格数量 | 合格 数量 | 质检率 | 合格率 | 工作 进度 |
| 湖南省 | 2884 | 2687 | 14 | 2673 | 93.17% | 99.48% | 92.68% |
| 1 | 长沙市 | 743 | 743 | 0 | 743 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 衡阳市 | 173 | 121 | 0 | 121 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 常德市 | 194 | 194 | 0 | 194 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 湘潭市 | 173 | 172 | 1 | 171 | 99.42% | 99.42% | 98.84% |
| 5 | 益阳市 | 113 | 113 | 3 | 110 | 100.00% | 97.35% | 97.35% |
| 6 | 郴州市 | 293 | 282 | 0 | 282 | 96.25% | 100.00% | 96.25% |
| 7 | 娄底市 | 163 | 155 | 0 | 155 | 95.09% | 100.00% | 95.09% |
| 8 | 株洲市 | 142 | 135 | 0 | 135 | 95.07% | 100.00% | 95.07% |
| 9 | 岳阳市 | 170 | 141 | 10 | 131 | 100.00% | 92.91% | 92.91% |
| 10 | 永州市 | 136 | 126 | 0 | 126 | 92.65% | 100.00% | 92.65% |
| 11 | 怀化市 | 148 | 137 | 0 | 137 | 92.57% | 100.00% | 92.57% |
| 12 | 邵阳市 | 246 | 220 | 0 | 220 | 89.43% | 100.00% | 89.43% |
| 13 | 张家界市 | 107 | 93 | 0 | 93 | 86.92% | 100.00% | 86.92% |
| 14 | 湘西州 | 83 | 55 | 0 | 55 | 66.27% | 100.00% | 66.27% |
| 备注：1、工作进度=质检率*合格率；2、该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件13 |
| --- |
| 全省各市州园林绿化调查工作进度汇总 |
| （图斑数量：个） |
| 排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已质检 数量 | 不合格数量 | 合格 数量 | 质检率 | 合格率 | 工作 进度 |
| 湖南省 | 19170 | 17622 | 349 | 17273 | 91.92% | 98.02% | 90.10% |
| 1 | 娄底市 | 507 | 388 | 0 | 388 | 99.80% | 100.00% | 99.80% |
| 2 | 常德市 | 2834 | 2834 | 10 | 2824 | 100.00% | 99.65% | 99.65% |
| 3 | 株洲市 | 1376 | 1370 | 0 | 1370 | 99.56% | 100.00% | 99.56% |
| 4 | 湘潭市 | 2000 | 1983 | 0 | 1983 | 99.15% | 100.00% | 99.15% |
| 5 | 长沙市 | 1701 | 1664 | 3 | 1661 | 97.82% | 99.82% | 97.65% |
| 5 | 岳阳市 | 1188 | 1145 | 0 | 1145 | 96.38% | 100.00% | 96.38% |
| 7 | 张家界市 | 327 | 317 | 2 | 315 | 96.94% | 99.37% | 96.33% |
| 8 | 郴州市 | 1126 | 913 | 32 | 881 | 99.12% | 96.50% | 95.65% |
| 9 | 益阳市 | 996 | 963 | 15 | 948 | 96.69% | 98.44% | 95.18% |
| 10 | 永州市 | 2436 | 2327 | 22 | 2305 | 95.53% | 99.05% | 94.62% |
| 11 | 邵阳市 | 1234 | 972 | 75 | 897 | 98.62% | 92.28% | 91.01% |
| 12 | 怀化市 | 1373 | 1279 | 111 | 1168 | 93.15% | 91.32% | 85.07% |
| 13 | 衡阳市 | 1528 | 1346 | 67 | 1279 | 88.09% | 95.02% | 83.70% |
| 14 | 湘西州 | 544 | 121 | 12 | 109 | 22.24% | 90.08% | 20.04% |
| 备注：1、工作进度=质检率*合格率；2、该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件14 |
| --- |
| 全省各市州城市照明调查工作进度汇总 |
| （图斑数量：个） |
| 排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已质检 数量 | 不合格数量 | 合格 数量 | 质检率 | 合格率 | 工作 进度 |
| 湖南省 | 15417 | 15331 | 256 | 15075 | 99.44% | 98.33% | 97.78% |
| 1 | 长沙市 | 2276 | 2276 | 0 | 2276 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 株洲市 | 1586 | 1586 | 0 | 1586 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 湘潭市 | 1473 | 1473 | 0 | 1473 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 衡阳市 | 1153 | 1153 | 0 | 1153 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5 | 怀化市 | 805 | 805 | 0 | 805 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 6 | 永州市 | 1271 | 1270 | 0 | 1270 | 99.92% | 100.00% | 99.92% |
| 7 | 郴州市 | 1530 | 1526 | 0 | 1526 | 99.74% | 100.00% | 99.74% |
| 8 | 张家界市 | 320 | 319 | 0 | 319 | 99.69% | 100.00% | 99.69% |
| 9 | 常德市 | 1004 | 995 | 0 | 995 | 99.10% | 100.00% | 99.10% |
| 10 | 娄底市 | 561 | 561 | 7 | 554 | 100.00% | 98.75% | 98.75% |
| 11 | 邵阳市 | 1422 | 1395 | 0 | 1395 | 98.10% | 100.00% | 98.10% |
| 12 | 岳阳市 | 910 | 909 | 33 | 876 | 99.89% | 96.37% | 96.26% |
| 13 | 湘西州 | 436 | 397 | 50 | 347 | 91.06% | 87.41% | 79.59% |
| 14 | 益阳市 | 670 | 666 | 166 | 500 | 99.40% | 75.08% | 74.63% |
| 备注：1、工作进度=质检率*合格率；2、该统计截止时间为2022年1月7日。 |

| 附件15 |
| --- |
| 全省各市州其他地下设施调查工作进度汇总 |
| （图斑数量：个） |
| 排名 | 行政单位 | 图斑总量 | 已质检 数量 | 不合格数量 | 合格 数量 | 质检率 | 合格率 | 工作 进度 |
| 湖南省 | 424 | 424 | 0 | 424 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1 | 长沙市 | 249 | 249 | 0 | 249 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 株洲市 | 35 | 35 | 0 | 35 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 湘潭市 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 衡阳市 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5 | 邵阳市 | 16 | 16 | 0 | 16 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 6 | 岳阳市 | 14 | 14 | 0 | 14 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 7 | 常德市 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 8 | 益阳市 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 9 | 郴州市 | 30 | 30 | 0 | 30 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 10 | 永州市 | 24 | 24 | 0 | 24 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 11 | 怀化市 | 9 | 9 | 0 | 9 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 12 | 娄底市 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 13 | 湘西州 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 14 | 张家界市 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 备注：1、工作进度=质检率*合格率；2、该统计截止时间为2022年1月7日。 |